**关于开展市区建筑施工现场特种作业人员持证上岗专项治理行动方案**

根据《市安委会办公室〈关于开展特种作业人员（含特种设备）持证上岗专项治理行动方案〉的通知》（通安委办[2020]132号）和《市住建局关于印发〈关于开展建筑施工现场特种作业人员持证上岗专项治理行动方案〉的通知》（通住建安[2020]259号）文件精神，结合市区建筑施工现场实际，现制定行动方案如下：

1. **工作目标**

根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，依法查处市区建筑施工现场特种作业人员无证上岗行为，力争特种作业人员持证上岗率达到100%。

1. **治理范围**

市区在监房屋建筑工程和全市在建城市轨道交通工程。

1. **治理重点**

（一）严肃查处市区建筑施工现场各参建单位对特种作业人员持证情况不审核、不把关，默许特种作业人员无证上岗的行为。

（二）严肃查处特种作业人员不持证上岗的行为。

1. **方法步骤**

2020年7月下旬至2020年10月底，主要分三个阶段进行。

1. **动员部署阶段（7月31日前）**

各单位要联系实际，深入分析本单位在特种作业人员安全管理方面存在的短板弱项，制定切实可行的开展特种作业人员持证上岗专项治理行动的方案，全面动员部署，广泛宣传发动，切实把专项治理行动工作任务和要求传达到每个项目，营造深入开展施工现场特种作业人员持证上岗专项治理行动的工作氛围。

1. **集中整治阶段（8月1日至10月15日）**

各单位、各在建工程项目部要狠抓落实、务求实效，坚持问题导向与目标导向相结合，坚持自查自改与督查整改相结合，坚持排查整治与建章立制、完善长效工作机制相结合，组织开展施工现场特种作业人员持证上岗专项治理行动，确保隐患见底、措施到底、整治彻底。重点把握两个时间节点：**一是**2020年8月底前，各单位、各在建工程项目部对施工现场特种作业人员持证上岗情况开展全面深入、细致彻底的自查工作。对查出的隐患和问题要列出清单，建立台账，制订整改方案，确保整改责任、措施、资金落实到位，自查相关资料留档备查。**二是**2020年9月至10月15日前，在单位和项目自查自纠的基础上，我站结合日常巡查开展专项检查工作，对检查出的问题隐患持续开展集中整治督办，特别是对特种作业人员持证行为存在突出问题和重大隐患的整改实施跟踪督办、闭环管理，推动问题隐患整改落实，对专项治理行动工作重视不够、现场隐患问题突出、长效管理机制缺失的企业，我站将对相关责任主体严肃处理，进一步巩固提升治理成效。

1. **总结巩固阶段**

各有关单位、各在建工程项目部要认真总结并及时推广特种作业人员持证上岗专项治理行动开展期间好的经验、做法，建立健全安全生产长效管理机制，切实加强施工现场特种作业人员持证上岗的安全管理，进一步巩固和提升建筑施工生产安全管理水平。

1. **工作要求**

**（一）加强组织领导**

我站成立以徐泉站长为组长，韦承荣副站长和黄裕锋副站长为副组长，各监督科室负责人为组员的施工现场特种作业人员持证上岗专项治理行动领导小组，组织、协调、指导开展专项治理工作。各单位、各在建工程项目部也要建立相应的领导制度和工作机制，并结合实际迅速制订方案，立即动员部署，细化目标，明确任务，落实责任，确保专项治理行动落到实处，取得实效。

**（二）强化宣传发动**

各单位、各在建工程项目部要充分利用会议、墙报、张贴标语等多种形式，对特种作业人员持证上岗专项治理行动开展情况进行广泛宣传，形成浓厚氛围；鼓励企业和项目部建立举报奖励机制，引导企业职工和社会群众积极参与专项治理行动，举报施工现场特种作业人员无证上岗等违法违规行为，形成安全生产齐抓共治的高压态势，促进市区建筑施工安全形势稳定向好。

**（三）信息报送及时**

请各单位、各在建工程项目部要加强特种作业人员持证上岗专项治理行动的信息报送工作，明确专人负责，确保信息报送及时、准确、有效。10月25日前，请各施工单位部将专项治理行动工作总结和《特种作业人员持证上岗专项治理行动检查汇总表》报送我站。**房建工程发送至电子邮箱ajzfjk@126.com，轨道交通工程将纸质表送至轨道交通现场指挥部（普贤寺旁）。**

附件：

1、特种作业人员持证上岗自查表

2、特种作业人员持证上岗专项治理行动检查汇总表

附件1：

特种作业人员持证上岗自查表

项目名称： 施工单位（公章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工种** | **姓名** | **特种作业操作证编号** | **发证单位** | **有效时间** | **是否已接受岗前教育和交底** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位项目总监审查意见 |  （公章） 年 月 日 |
| 建设单位项目负责人意见 | （公章） 年 月 日 |

备注：本工程已安装塔吊 台，施工升降机 台。

附件2：

特种作业人员持证上岗专项治理行动检查汇总表

企业名称（盖章）： 填报日期：　 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工项目 | 从业人员总数 | 特种作业人员及持证情况 | 检查结果及查处情况 |
| 总数（个） | 检查（个） | 比例（%） | 特种作业人员总数 | 持证特种作业人员 | 持证率（%） | 查处问题（个） | 已整改数（个） | 整改率（%） | 其他 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人： 负责人：