南通市房改房维修项目施工单位入围招标

政府采购招标文件

招 标 人：         南通市房改房服务中心

二○二四 年 五 月 九日

地址: 南通市工农南路150号                        邮政编码：226007

第一部分  招标公告

根据招投标法相关法律法规的规定，南通市房改房服务中心就南通市房改房维修项目施工单位入围（二次）招标项目进行公开招标，欢迎符合要求的单位前来参与投标。

- 项目名称：

南通市房改房维修项目施工单位入围（二次）招标。

二、项目概况：

南通市房改房维修项目年度预算约为8万元人民币,南通市房改房售后房屋修缮、拆除工程资金来源为南通市房改房公共设施设备维修资金。维修内容包括房改房的共用部位和共用设备以及公共设施，包括屋顶、外墙面、过道、楼梯间等共用部位，以及共用上下水管、化粪池等共用设备的维修或更新。

三、投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求:

①具有独立承担民事责任的能力（提供法人营业执照复印件）。

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供））。

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）（格式见招标文件附件5）。

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）。

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件附件3）。

2、投标人资质要求：具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。

3、投标人业绩要求：近三年具有房屋维修经验及能力(提供委托施工合同、竣工验收单)。

4、本项目不接受联合体投标。

四、招标采购方式：公开招标。

五、 资格审查方式：资格后审（取消报名环节，投标单位按照规定时间地点参与投标）

六、投标保证金：本项目不设投标保证金。

七、采购文件等获取方式：

获取本项目招标文件及招标文件的澄清、修改、补充等资料的具体内容到http://zj.nantong.gov.cn/南通市住房和城乡建设局-公告公示栏，获取时间由发布招标公告的同时开始，到提交投标文件截止时结束，请各投标供应商自行关注，否则，引起的后果由投标供应商自行承担。

八、投标人在递交投标文件时无需缴纳相关编制招标文件工本费。

九、投标截止时间：2024 年  5  月 20  日15：00（北京时间）。

开标时间：2024 年  5  月 20  日15：30（北京时间）。

十、递交投标文件地点：南通市政务中心707室  开标地点：南通市政务中心7楼东会议室（南通市工农南路150号）

十一、联系方式：

采购人：南通市房改房服务中心

联系人：史万凤

联系电话：0513-59000527

友情提醒：

1.请各供应商连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

2.请各供应商认真阅读招标文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定。

3.请各供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报名、投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

第二部分   投标人须知

- 一、说明

1、本招标文件仅适用于南通市房改房服务中心组织的公开招标活动。

2、公开招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

3、招标文件的解释权属于南通市房改房服务中心。

4、投标供应商在知道或应当知道本项目招标公告及招标文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目招标公告期限及期限届满之日后的7个工作日内提出询问或以书面实名制形式提出质疑；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目招标公告及招标文件中的全部内容；投标供应商不得在招标活动期间及招标结束后针对本项目招标公告及招标文件中的所有内容提出质疑、投诉。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照招标文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对招标文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

- 二、招标文件的补充说明、澄清、修改、答疑

1、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在南通市住房和城乡建设局-交易信息-其他交易栏发布的信息为准。

2、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购机构将在提交首次响应文件截止之日15日前，发布补充说明、澄清或修改公告，不足15日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

3、除非采购机构以书面的形式对招标文件作出澄清、修改及补充，投标供应商对涉及招标文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由投标供应商自负。

4、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对招标文件内容有修改，并将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、投标项目涉及到的现场勘察

1、招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标供应商可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

2、采购单位向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使投标供应商可利用的资料。采购人对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，投标供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、投标供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

联系人：俞冬青       联系电话：0513-59000532

四、投标文件的组成及装订

1、投标文件由：①资格审查文件、②技术商务标共二部分组成（以下由文件序号代称）。

2、投标供应商按招标文件要求编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

3、投标文件的 “资格审查文件”、“技术商务标”各自装订成册。

- 五、投标文件的份数、签署

1、投标供应商应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、投标文件分二册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“技术商务标”，投标文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、“技术商务标”。

3、投标供应商可将投标文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

- 4、投标文件正本须按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖投标供应商印章。副本可复印，但须加盖投标供应商印章。

- 5、开标程序顺利进行后，所有投标文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购机构均不退回（未拆封的除外）。

- 六、投标响应文件的密封及标记

- 密封后，应在每一密封包的投标文件上明确标注投标项目名称、项目编号、投标文件各自对应的名称、投标供应商全称及日期，同时加盖投标供应商公章。

- 七、投标文件的有效期

- 1、从投标文件接收截止之日算起，45个日历天内投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的，投标将被拒绝。

- 2、在特殊情况下，采购机构可与投标供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。

- 八、投标文件递交时间及地址

投标供应商必须在规定的时间将投标文件送达指定地点，采购单位拒绝接收在截止时间后递交的投标文件。

- 九、履约保证金

- 1、本项目成交后的履约保证金为人民币0.2万元。

- 2、中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出7个工作日内汇入采购人账户，中标供应商凭中标通知书及履约保证金缴费证明30日内与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

- 3、中标供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭中标供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

- 4、由于中标供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

十一、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三部分  采购项目需求

一、项目概况

南通市房改房服务中心成立于1993年，为市住房和城乡建设局直属事业单位，主要负责市区受委托的房改房共用部位、共用设施设备的维修及养护服务工作，目前全市受托户总数五万户左右，约占市区房改房总数的70%，地点主要集中于崇川与港闸两个区的老新村内。本次招标涉及对此类住宅的业主提供优质高效的维修服务，维修内容主要包括屋面与外墙防水、落水管与落水斗更换、自来水管与排污管的堵漏和更换、下水道疏通与改造，窨井与化粪池清掏、楼梯间粉刷等，全年维修业务根据往年统计，年度预算约为8万元人民币，拟入围供应商1家，维修资金来源稳定。

二、工程结算编制依据

维修工程按实际发生的工程量进行决算（应附施工图），套用《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009版），其中，人工取费依照江苏省住房和城乡建设厅《关于调整建筑、装饰、安装、市政、修缮加固、城市轨道交通、仿古建筑及园林工程预算工资单价的通知》进行计算，材料价格按施工同期《南通市建设工程造价信息》指导价计入。其它各项费用组成及取费标准套用《江苏省建设工程费用定额》（2014年），工程总造价由分部分项工程费用、措施费、其他项目费用、规费、税金组成(杂土外运和误工费用根据需要另算)，工程造价汇总表具体如下(见附表三)。

三、工作内容特殊要求

本次招标主要为房改房业主提供优质高效的维修服务，维修队伍要熟悉南通市区各大新村街道地理位置，维修过程中不仅需要保质保量，做到文明施工、安全施工，还需注重良好的社会效益，做到热情服务，杜绝“吃、拿、卡、要”等不良现象，确保维修及时率100%，业主满意率98%以上。

附表三：

修缮工程计算程序（包工包料）

表5-1

| 序号 | 费用名称 |  |  | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  | 清单工程量×除税综合单价 |
|  | 其 中 |  | 1.人工费 | 人工消耗量×人工单价 |
|  |  |  | 2.材料费 | 材料消耗量×除税材料单价 |
|  |  |  | 3.施工机具使用费 | 机械消耗量×除税机械单价 |
|  |  |  | 4.管理费 | (1+3)×26%或(1)×44% |
|  |  |  | 5.利 润 | (1+3)×12%或(1)×14% |
| 二 | 措施项目费 |  |  |  |
|  | 其中 | 单价措施项目费 |  | 清单工程量×除税综合单价 |
|  |  | 总价措施项目费 |  | （分部分项工程费+单价措施项目费－除税工程设备费）×1.5% 或以项计费 |
| 三 | 其它项目费 |  |  |  |
| 四 | 规 费 |  |  |  |
|  | 其中 |  | 1. 社会保险费 | (一+二+三－除税工程设备费) ×4.47% |
|  |  |  | 2. 住房公积金 |  |
| 五 | 税 金 |  |  | [一+二+三+四-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01]×10% |
| 六 | 工程造价 |  |  | 一+二+三+四－（除税甲供材料费+除税甲供设备费）/1.01+五 |
| 七 | 工程结算造价 |  |  | 六×(1-中标下浮率) |

第四部分   评审办法和程序

一、采购人自行组织招标

1、成立评标委员会小组。

2、投标供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加开标会。

二、开标

1、采购机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

2、投标人不足3家的不得开标，相应处理方式见本招标文件第四部分第十条的规定。

- 三、资格审查

1、开标后，采购人依据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》文件第四十四条的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2、资格审查合格的供应商进入评标。

3、合格投标人不足3家的，不得评标，相应处理方式见本招标文件第四部分第十条的规定。

- 四、评标

1、评标时间：资格审查结束以后。

2、采购机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）宣布评标纪律。

（2）公布投标人名单。

（3）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（4）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

（5）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评委的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（6）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级财政部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（7）处理与评标有关的其他事项。

4、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

5、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6、除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

7、开标后直到公告项目成交结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

8、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

9、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

- 五、评审原则

1、本项目采用  综合评分法  ，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

- 六、评审方法

1、评标程序：

资格符合性评审——技术商务标评审——确定中标候选人。

本次资格审查采用资格后审，各投标供应商资格审查通过后方能进入技术商务标的开标。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

4、评审后的得分相同的，则采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交投标文件签到顺序号）。

5、评标结果按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人，排名第一的确定为中标人，出具评审报告并将结果通知所有投标人。

- 七、评审评分项

（一）技术商务标评分：（100分）

| 序号 | 评标项目 | 评分要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件响应度 （20分） | 商务部分正负偏离表10分，根据是否正确填报情况打分 | 10分 |
|  |  | 技术部分正负偏离表10分，根据是否正确填报情况打分 | 10分 |
| 2 | 施工组织、管理 （40分） | 维修施工管理及维修人员配备 | 10分 |
|  |  | 维修施工管理、质量及安全控制 | 10分 |
|  |  | 屋面防水、外墙防渗漏、下水道改造、外落水及排污水管更换等维修工程施工质量保证措施 | 10分 |
|  |  | 维修服务响应能力、与住户沟通能力 | 5分 |
|  |  | 维修工程应急预案 | 5分 |
| 3 | 售后维修服务承诺（10分） | 投标供应商根据自身情况，对服务期间维修及时率和业主满意率的承诺 | 10分 |
| 4 | 企业业绩 （30分） | 1）具有1年房屋维修经验及能力得5分，有近1年房改房维修经验及能力得10分； 2）具有2年房屋维修经验及能力得10分，有近2年房改房维修经验及能力得15分； 3）具有3年房屋维修经验及能力得15分，有近3年房改房维修经验及能力得20分。 需提供委托施工合同及竣工验收单复印件。 | 20分 |
|  |  | 提供近3年来（以合同签订时间为准）房屋维修工程业绩（屋面、下水道、外落水管、外墙、排污管各一份），业绩需提供：住户报修单、施工现场图片及工程决算书（复印件需加盖发包单位公章），提供一份计2分，最高不超过10分。 | 10分 |

- 注：以上项设得分上限，评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

特别提醒：“技术商务标”所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按招标文件要求装订，密封，递交。“技术商务标”涉及的相关原件请带至开标现场备查。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标供应商自行承担。

（二）评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

（三）落标原因

评标委员会不对落标的投标供应商做落标原因的解释。

- 八、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、未按照招标文件的规定提交投标资料的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 九、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装。

- 十、变更为其他方式采购的情形处理

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部87号令第四十三条的规定：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

3、依据《政府采购非招标采购方式管理办法》财政部74号令第三条第（三）款的规定：达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标的货物、服务，可以采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购，采购货物的，还可以采用询价采购方式。

- 十一、出现下列情形之一的，作废标处理：

1、出现影响采购公正的违法违规行为的；

2、所有投标人报价超出采购预算价的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

- 十二、成交通知

1、开标结束后，招标采购单位自中标人确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告中标结果。

2、中标公告期限为1个工作日，期限结束后向中标人发出《中标通知书》。

3、《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、中标人依法承担法律责任。

第五部分  拟签订的合同文本

房改房售房维修工程施工合同

发包单位(甲方)：

承包单位(乙方)：

甲方因优惠出售公房公用部位维修工程服务的需要，根据《中华人民共和国经济合同法》和《江苏省房屋修缮工程预算定额》（2009），结合本中心的实际情况，由乙方承担公用部位项目维修服务工作，经双方协商签订本施工合同：

一、工程维修服务内容：

1、屋面渗漏和外墙渗漏的补修；

2、上下水管的维修：自来水总管的修换；室内排污总管；室外下水道、粪管疏通及改造；

3、雨水管的维修；

4、供电干线的修理：楼梯间总表以内，户室表以外电路的修理；

5、楼梯间的整修；

二、维修服务的要求：

根据甲方对社会的公开承诺，乙方应保证修理及时率100%，住户满意率98%，工程质量合格率100%，并保证以下承诺：

（1）屋面漏雨及外墙渗漏：根据计划按时完成（连续阴雨及冬季顺延）；

（2）楼梯间门窗及玻璃修理：7天内修理完毕；

（3）电路的修理：照明线路（正电表以内）的零星修理不过夜；

（4）自来水管道修理：自来水总管修理12小时内修理完毕，如需更换水管，根据计划在规定时间内修理完毕；

（5）管道疏通：24小时内派工疏通完毕；

（6）雨水管：根据计划在规定时间内修理完毕；

（7）室外排水、污道的改造、楼梯间的修补改造均按计划安排实施；

（8）出现返修的，水电及其它零修24小时内完成，屋面渗漏一周内（阴雨天顺延）完成；

（9）乙方接到返修通知后，应当到现场核查情况，在保修约定的时间内予以保修。发生涉及安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，乙方接到返修通知后，应当立即到达现场抢修。

（10）房屋修缮工程一般均为已投入使用的住宅房屋，工期一定要保证，以免影响住户的正常使用。乙方须服从甲方的调度，协助做好突发事件的处理工作。

三、权利和义务

1、一切维修项目的施工均以开具的派工单为前提；

2、由于甲方客观原因需停工，应提前一天通知乙方。如未提前通知，造成乙方停窝工的，甲方应承担实际出勤人数的停窝工费，但最多不超过两天。因甲方的施工方案变更造成返工的，由甲方承担实际发生费用。

3、维修工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷，乙方应当履行保修义务。屋面防水工程和外墙面的防渗漏保修期为5年；电气系统、给排水管道保修期为2年；下水道疏通为6个月。

4、乙方应认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，坚决执行“安全第一、预防为主”的方针，消除安全隐患，确保无事故发生、维修管理工作顺利进行。

5、甲方应督促乙方做好施工安全工作，对检查发现的安全隐患，乙方应及时进行整改，施工中的发生的一切安全事故均由乙方自行负责。

四、质量及验收

1、按建设部《房屋修缮工程质量检验评定标准》和《修缮工程管理办法》（试行）进行验收。

2、施工中双方同时做好隐蔽工程验收工作，并以验收证明作为结算依据。

3、工程竣工乙方应做到施工场地工完料尽场地清。

4、工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算。返修工程从返修项目竣工验收合格之日起计算。

五、结算方式

执行《江苏省房屋修缮工程预算定额》（2009）、《江苏省房屋修缮工程综合人工单价标准》、施工同期《南通市建设工程造价信息》指导价。工程竣工验收合格后，按中心的相关规定进行结算。

六、其它：

1、乙方必须严格按照任务单的地点和项目经工长交底后进行施工，不得随意增减工程量。如需变更，须经甲方确认后方可实施，否则一律不予结算；

2、工程项目经验收不合格，需进行返工的，所需费用由乙方承担；如出现弄虚作假、偷工减料的，除须返工外，按虚增工程量的3倍罚款。

3、出现工程质量问题的，必须按甲方要求及时进行返修、整改。无故拖延时间的，屋面工程处以100元/天的罚金，其余工程按工程考核奖惩制度予以处罚；乙方不按工程质量保修约定保修的，甲方可以另行委托其他单位保修，由原施工单位承担相应责任，费用从原施工单位工程款中扣除。

4、下列情况不属于本合同规定的保修范围：

㈠因使用不当或者第三方造成的质量缺陷；

㈡不可抗力造成的质量缺限。

5、优惠出售公房的维修工作要以服务至上，施工过程中不得以任何理由向服务对象进行吃、拿、卡、要，一经发现立即解除合同。

七、合同期限：         年   月   日至         年   月   日。

八、合同期内，如乙方未达到甲方施工要求或存在弄虚作假现象，甲方可单方终止合同。

九、本合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份，自签字之日起生效。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：

代表：                                      代表：

年    月    日

第六部分 投标响应文件组成及格式

一、投标响应文件组成

投标响应文件由资格审查文件、技术商务标二部分组成。本次招标应采用资格后审方式，投标供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按招标文件要求装订密封后一起递交。

（一）资格审查文件（单独装订密封）

1、供应商必须有能力按本招标文件规定的要求提供相关服务，必须具有独立的法人资格，提供有效的①营业执照及税务登记证(或者是三证合一的营业执照)或②事业单位法人证书及税务登记证(或者是三证合一的事业单位法人证书)，经营范围内具有软件开发或知识产权方面相关内容。

2、供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件。

3、供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的《无重大违法记录声明函》。

4、提供关于资格文件的声明函。

5、良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供））。

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）。

7、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）。

8、供应商资质证书复印件。

9、供应商业绩施工合同及竣工验收单复印件。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

（二）技术商务标（单独装订密封）

1、投标响应函。

2、供应商一般情况表。

3、评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

4、评标办法中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料。

5、招标文件中要求提供的其他材料。

注：为方便评委评审，请投标供应商按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

特别提醒：“资格审查文件”、“技术商务文件”所须提供材料的复印件（须加盖投标供应商公章）按招标文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”、“技术商务文件”所涉及相关资料等证明材料均须提供原件复印件并将原件带至开标现场备查，未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标供应商自行承担。

- 附件：

- A资格审查文件相关的格式文件及表格（单独密封）

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标时，须出示此证明）

南通市房改房服务中心：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的        （招标项目名称)的项目投标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）                   法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                      年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注：如为法定代表人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

- 2、授权委托书

（被授权人参加投标时，须出示此证明）

南通市房改房服务中心：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （招标项目名称及项目编号)项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:如为被授权人参加投标时，须将身份证原件带至开标现场备查。

- 3、无重大违法记录声明函

南通市房改房服务中心：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

4、关于资格文件的声明函

南通市房改房服务中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的            （招标项目名称)招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（投标供应商）法定代表人（签字或盖章）：

（投标供应商）公章：

年	  月 	日

5、投标承诺函

南通市房改房服务中心：

依据贵单位                                  （采购项目名称)项目招标采购的邀请，我方授权         （姓名）         （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次招标采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.我方符合招标方提出的资格要求，同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我公司承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4.投标文件有效期为开标之日起45日。

5.我公司尊重评标委员会所作的评定结果。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，在规定的时限内与采购方签订合同，并严格履行合同的责任和义务,保证在招标文件及合同规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。否则我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人：         （签字或盖章）   授权代表：         （签字）

年  月  日                     年  月  日

- B技术商务标（单独密封）

- 1、投标响应函（格式不得变动）

南通市房改房服务中心：

依据贵单位         （招标项目名称)项目公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价包含完成本项目所有规划方案编制及后续服务等工作的费用，以及为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及招标文件要求的所有费用。

2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标委员会所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

2、供应商一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. 3. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

3、商务（技术）部分正负偏离表

（由投标人据实提交，表格不够自行添加）

项目名称：

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1、投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的所有要求。完全响应的，请以空白表列示。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，经三分之二评委认定。

3、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。