跃龙路及濠西路综合提升工程、长泰路大修工程等

工程审计服务项目

采购文件

采购单位：南通市城市建设工程管理中心

二〇二五年四月

目录

第一章 采购公告

第二章 采购须知

第三章 项目需求

第四章 评标办法

第五章 合同条款及格式

第六章 投标文件格式

- 采购公告

项目概况

跃龙路及濠西路综合提升工程、长泰路大修工程等工程审计服务项目的潜在供应商应在南通住房和城乡建设局官网 -公告公示栏（http://zj.nantong.gov.cn/） 中获取招标文件，并于 2025年5月8日9时30分00秒（北京时间）前提交响应文件至 南通市城市建设工程管理中心六楼开标室（南通市崇川区工农路235号六楼）。

一、项目基本情况：

1、项目名称：跃龙路及濠西路综合提升工程、长泰路大修工程等工程审计服务项目。

2、采购方式：公开招标。

3、招标范围：跃龙路及濠西路综合提升工程、园林路、观阳路等路网设施完善工程、中公园改造及国研展览馆建设工程（在建）、五山地区交通优化提升工程、应急医院配套道路工程（在建）、长泰路大修工程审计服务，包括工程结算复核、工程竣工决算审核，具体以招标人实际委托为准。

工程结算复核工作内容包括但不限于：①根据工程合同相应的建设工程法律、法规、标准规范与计价表、招投标文件、施工图纸、现场发生的各项有效证明等，审核工程造价；②现场踏勘、计量复核；③工程量、工程要素价格及各类项目费用审核确定；④编制工程造价审计报告，并按招标人的要求编写相关的审计文书、移交相关审计资料。

注：在建工程施工过程中，如有小额零星的造价咨询服务，中标人须无偿配合建设单位提前介入。

工程竣工决算审核工作内容包括但不限于：①财务决算单位审查竣工决算编制依据；②审查是否按规定的时间及时进行竣工决算的编报；③审核竣工决算资料的齐全性和真实性；④审查建设项目的资金来源和投资支出是否真实、合法；⑤审查在工程实施过程中有关设备和材料的变化情况、建筑经济政策的变化情况、补充合同的内容变化等是否正常等；⑥编制竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表和工程竣工造价对比分析等。

4、标段划分：本次招标划分为以下二个标段：

（1）一标段：跃龙路及濠西路综合提升工程、园林路、观阳路等路网设施完善工程、中公园改造及国研展览馆建设工程3个项目的审计服务。

（2）二标段：五山地区交通优化提升工程、应急医院配套道路工程、长泰路大修工程3个项目的审计服务。

5、采购预算：具体以实际发生为准。

6、工程结算复核、工程竣工决算审核费用：投标人在以下取费标准基础上进行下浮率报价，约定下浮率为正数。

（1）工程结算复核费用按工程结算审计净核减额（甲供材料、设备不计）的4％(已初审)*（1-中标下浮率）进行结算【其中施工单位结算直接审计，即未经初审项目为净核减额的3.2%*（1-中标下浮率）】。

（2）工程竣工决算审核费用按决算额（不含土地成本）的0.35‰*(1-中标下浮率）进行结算。

7、服务期限：自合同签订之日起至所有委托项目出具最终成果文件。

8、质量标准：符合国家及行业现行相关标准和规范，应确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。

9、本项目不接受联合体参与。

10、已参与各标段内相关工程编标、审标的单位，不得参与该标段的投标。

二、合格投标单位资格要求

（一）投标单位须提供下列材料：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，提供原件复印件）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度的经审计的财务报告（成立不满一年不需提供）：投标单位是法人的，应提供经审计的财务报告或其基本开户行出具的资信证明或相关行政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明或相关行政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，按第六章后附格式）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供自本公告发布日前6个月内任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

5、投标单位未列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的证明材料。提供无重大违法记录的书面声明；

6、投标单位法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件（格式参见第六章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件（格式参见第六章）；

7、投标单位响应文件函（格式按第六章）

8、符合法律、法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业采购

（三）本项目的特定资格要求：    /

三、获取采购文件

1、采购文件获取的时间：自公告发布之日起至 2025年5月 8日

2、采购文件获取的地点、方式等：南通住房和城乡建设局官网-公告公示栏（http://zj.nantong.gov.cn/）自行下载

四、响应文件提交

1、投标文件递交的截止时间：2025年 5月8日9 点30 分（北京时间）逾时，将拒绝接受响应文件。

2、递交方式：各投标单位在开标截止时间前将纸质投标文件递交至 南通市城市建设工程管理中心六楼开标室（南通市崇川区工农路235号六楼）。

五、开启

时间：2025年 5月8日9点30 分（北京时间）

地点： 南通市城市建设工程管理中心六楼开标室（南通市崇川区工农路235号六楼）。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、投标保证金

本项目不设置投标保证金。

八、其他补充事宜

投标单位应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标单位应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

采购人信息

名 称：南通市城市建设工程管理中心

地址：南通市崇川区工农路235号成功大厦南五楼

联系人：黄女士

联系方式：0513-81550379

采购人：南通市城市建设工程管理中心

2025年4月29日

第二章  采购须知

一、采购文件澄清或者修改

1.1投标人下载采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在采购文件发布后3日内，以书面形式（发送至邮箱542454416@qq.com）提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同投标人理解并接受本采购文件所有内容，并由此引起的损失自负。投标人不得在响应结束后针对采购文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

1.2投标人应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照采购文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其响应将被拒绝，应由投标人自行承担。

1.3招标单位可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标单位应当在提交首次响应文件截止之日3日前，以网上发布形式通知所有接收采购文件的投标人，不足3日的，应当顺延提交投标文件截止之日。

投标单位由于对采购文件的任何推论和误解以及招标单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

1.4招标文件的修改将在 “ 南通住房和城乡建设局官网 -公告公示栏（http://zj.nantong.gov.cn/） ” 官网向所有投标单位公示。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

二、投标费用

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

三、采购文件构成

3.1采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）采购须知

（3）项目需求

（4）评标办法

（5）合同条款及格式

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

3.2 投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

四、投标报价

4.1工程结算复核、工程竣工决算审核费用：投标人在以下取费标准基础上进行下浮率报价，约定下浮率为正数。

（1）工程结算复核费用按工程结算审计净核减额（甲供材料、设备不计）的4％(已初审)进行结算（其中施工单位结算直接审计，即未经初审项目费率为净核减额的3.2%）。

（2）工程竣工决算审核费用按决算额（不含土地成本）的0.35‰进行结算。

4.2服务酬金中包含代理人员的人员工资、差旅费、会务费、资料费、交通工具、办公、通讯、招标失败导致的重新招标费用、管理费及税金等因完成本合同范围工作而需要或可能发生的所有费用。

五、投标文件

5.1投标人应准备叁 份完整的投标文件，其中正本壹 份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样。

5.2投标文件分资格审查文件、技术标、商务标文件三部分，必须分袋密封，并在封袋上加盖投标人单位公章和单位法定代表人章，另须在封袋上标明“资格审查文件”或“技术标”或“商务标”，同时还要写明工程名称。如投标人同时参加一、二标段的投标，资格审查及技术标一、二标段只需提供一份。

具体包括内容如下：

5.2.1资格审查文件（须加盖公章）。

（1）投标单位法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件；

（2）关于资格文件的声明函（格式详见第六章）

（3）投标单位须持有证照核发部门颁发的营业执照并取得法人资格，提供有效的营业执照；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度的经审计的财务报告（成立不满一年不需提供）：投标单位是法人的，应提供经审计的财务报告或其基本开户行出具的资信证明或相关行政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明或相关行政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函）；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式详见第六章）；

（6）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供最近的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（7）投标单位未列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的证明材料。提供无重大违法记录的书面声明；提供无重大违法记录声明函（格式详见第六章）

（8）中小企业声明函；监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。（格式详见第六章）

注明：以上内容须提供清晰的复印件加盖公章，若响应单位未按要求提供或复印件不清晰造成的责任及后果由响应单位自行承担。

5.2.2技术标（须加盖公章）

- 详见评标办法。

- （1）“技术投标文件”中所须提供的材料。具体详见第四章评标方法的相关要求，所有材料须加盖投标单位公章。

- （2）各投标单位请根据技术标评标办法的要求按顺序编制目录和页码范围。

5.2.3商务标（须加盖公章）

- 投标响应报价表（格式详见第六章）

六、投标有效期

6.1投标有效期为45天（从投标截止日起算）。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

6.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标响应，同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

七、履约保证金：免缴。

八、签订合同

采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30日内订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，给采购人造成损失的，成交人应当赔偿损失。

- 项目需求

（一）服务项目需求

（1）招标范围：跃龙路及濠西路综合提升工程、园林路、观阳路等路网设施完善工程、中公园改造及国研展览馆建设工程（在建）、五山地区交通优化提升工程、应急医院配套道路工程（在建）、长泰路大修工程审计服务，包括工程结算复核、工程竣工决算审核，具体以招标人实际委托为准。

工程结算复核工作内容包括但不限于：①根据工程合同相应的建设工程法律、法规、标准规范与计价表、招投标文件、施工图纸、现场发生的各项有效证明等，审核工程造价；②现场踏勘、计量复核；③工程量、工程要素价格及各类项目费用审核确定；④编制工程造价审计报告，并按招标人的要求编写相关的审计文书、移交相关审计资料。

注：在建工程施工过程中，如有小额零星的造价咨询服务，中标人须无偿配合建设单位提前介入。

工程竣工决算审核工作内容包括但不限于：①财务决算单位审查竣工决算编制依据；②审查是否按规定的时间及时进行竣工决算的编报；③审核竣工决算资料的齐全性和真实性；④审查建设项目的资金来源和投资支出是否真实、合法；⑤审查在工程实施过程中有关设备和材料的变化情况、建筑经济政策的变化情况、补充合同的内容变化等是否正常等；⑥编制竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表和工程竣工造价对比分析等。

（2）服务期限：自合同签订之日起至所有委托项目出具最终成果文件。

- 项目进度要求一览表

| 审计项目送审金额 | 审 计 期 间 |
| --- | --- |
| 500万元以下 | 1个月内 |
| 500万元-2000万元（含500万元） | 2个月内 |
| 2000万元-5000万元（含2000万元） | 3个月内 |
| 5000万元以上（含5000万元） | 3个月内，送审额每增加1亿元，延长1个月，最多6个月。 |

（3）工程结算复核、工程竣工决算审核服务酬金计算方法如下：

①工程结算复核费用按工程结算审计净核减额（甲供材料、设备不计）的4％(已初审)*（1-中标下浮率）进行结算【其中施工单位结算直接审计，即未经初审项目为净核减额的3.2%*（1-中标下浮率）】。

②工程竣工决算审核费用按决算额（不含土地成本）的0.35‰*(1-中标下浮率）进行结算。

（二）审计质量要求：

（1）中标单位应建立审计质量内部控制体系，真实、完整记录实施审计的过程，取得充分、适当的审计证据，并对承办的审计业务结果的真实性、全面性、客观性负责。如审计结果严重失实、质量低劣或徇私舞弊、弄虚作假，造成不良影响和后果的，须承担由此造成的一切经济损失和相应的法律责任。

（2）中标单位应按甲方要求编写竣工结算审核报告，在审计结束后10天内连同其他相关审计资料一并移交给甲方。审核报告中，中标单位需对发现的认质认价程序未按照规定执行，有损失浪费现象，超合同价或概算，不招标、非法转包，规范性文件不执行，工程质量风险，同时同类工程价格差异大，不平衡报价，工期延迟等问题如实反映，并提出合理建议。

（3）中标单位初审结果经甲方或审计局另聘中介机构、专家复核后，若发现项目复审核减率（复审核减额/初审额之比）误差超过2％或累计出现应该发现而未发现的较大误差（复审核减额误差50万元以上）的，甲方按每超过1％扣减10％的审计总费用；发现两次，进行通报；三次以上或弄虚作假、徇私舞弊的，或因中标单位原因累计三次未能在规定时限内完成审计任务，甲方有权终止与中标单位的审计业务约定，并记入不良记录档案，三年内不得承接甲方的组织审计业务,情节严重者取消今后承接中标单位组织审计业务的资格。造成不良影响和后果的，依法追究其相应责任。

（4）中标单位负责对存在问题进行补正和修改，并提交修正后的审核报告、审核明细等书面资料两份（包括相应的电子文件）。

（三）参审人员要求：

中标单位选派参审人员必须为投标书中确定的人员，项目专业审计人员一旦确定，未经甲方认可，不得随意变更。甲方有权更换能力不行、拒不执行甲方依委托协议发出指令或未按管理规定驻场等不称职之人员，发生更换人员一次，处中标单位1万元处罚。更换人员超过三人，甲方有权视情况保留取消中标单位今后承接甲方组织审计业务资格的权力。

（四）审计纪律及廉政要求：

（1）承担组织审计任务的审计人员应在甲方的组织安排下，与建设项目相关单位进行工程结算核对，不得私下与被审计单位核对或接收补充审计资料，对重大或有争议事项、增加造价的事项及工作进度情况应与甲方及时沟通，并应如实反映审计中发现的违法违纪问题。

（2）中标单位在执行委托审计业务过程中须严守审计工作纪律，廉洁从审，实事求是，并负有审计资料的保管及保密责任。中标单位在签订审计协议时须签订廉政协议，在项目审计过程中，应严守职业道德和廉洁审计纪律，主动接受审计机关的指导和监督。

（3）遇有承担过甲方委托项目招标代理、标底编制、标底审核、施工监理或工程结算编制业务，或与项目的被审计单位存在利益关系等应当回避的情形时，乙方应主动提出回避。

（4）中标单位不得将审计任务转托给其它机构或个人，也不得私自向被审计单位收取任何费用，否则甲方单方面有权立即终止已签订的协议，中标单位承担由此造成的一切损失及后果，并在三年内不得承接甲方的审计业务。

第四章  评标办法

一、本次评标采用综合评分的方法，评标委员会对投标人的人员安排情况投标人综合实力和投标报价等方面的内容进行综合评审和评分，评分采用百分制，按总得分从高到低的顺序确定排名次序。

- 二、本项目开标顺序为：按照一标段至二标段依次进行，每位投标人可同时参加两个标段的投标，但不可兼中。已在前面标段中标的投标人不再参与后续标段的评审。

- 三、资格符合性评审

本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与技术标、商务标的评审。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 投标人名称与营业执照一致；不一致的，有有效证明材料 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 加盖投标人公章和企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）。如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，委托代理人有合法、有效的委托书 |
|  |  | 投标文件及报价唯一 | 只能有一个投标文件及有效报价（招标文件要求提交备选投标的除外） |
| 3.1.2 | 资格评审标准 | 法定代表人身份证明书、授权委托书（如有） | 投标单位法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件（格式详见第六章） |
|  |  | 关于资格文件的声明函 | 关于资格文件的声明函（格式详见第六章） |
|  |  | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照，原件复印件 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年度或2024年度的经审计的财务报告（成立不满一年不需提供）：投标单位是法人的，应提供经审计的财务报告或其基本开户行出具的资信证明或相关行政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明或相关行政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺函（格式详见第六章） |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供自本公告发布日前6个月内任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |
|  |  | 无重大违法记录声明 | 投标单位未列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的证明材料。提供无重大违法记录声明（格式详见第六章） |
|  |  | 中小企业声明函 | 中小企业声明函。监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业（格式详见第六章） |
| 上述提供复印件的材料均须加盖单位公章；资格审查合格后，方可进入技术标和商务标的评审。 |  |  |  |

四、技术标：各投标人的技术标得分为各评委技术分的算术平均值。评标分值小数点后四舍五入保留两位。

| 评标项目 |  | 评分要求 |
| --- | --- | --- |
| 技术标 （70分） | 企业综合能力（10分） | （1）投标人获得省级及以上建设行政主管部门或工程造价管理协会颁发的工程造价咨询企业信用评价等级第一等级的，得5分；获得第二等级的，得3分；获得第三等级的，得1分；其余均不得分。（以上省级信用评价等级由投标人按各自省级标准提供证明材料，证书必须在有效期内，评价等级必须为最新公布的等级） （2）投标人获得ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书，且证书在有效期内、覆盖范围包括工程造价咨询服务的，每有1项得1分，最多得3分。 （4）投标人2021年以来获得市级及以上优秀造价咨询企业荣誉的，每有1项得2分，最高得2分。 |
|  | 业绩情况（8分） | 投标人自2021年4月1日以来（以合同签订日期为准），每提供一个超（含）2500万元的类似市政项目（或项目标段）咨询（跟踪审计或结算审计或全过程造价咨询）业绩的，得2分，最多得8分。 注：以上业绩须提供咨询业绩的合同。造价以合同为准，合同未体现金额的以咨询报告书或经委托方确认的业绩证明为准。 |
|  | 拟派项目组成员 （16分） | （1）拟派项目组总人数不少于4人，均具备注册造价师资格。符合以上全部条件得4分，否则不得分。提供造价师注册证书. （2）拟派项目负责人已取得一级造价工程师注册证书且从事工程造价专业工作10年及以上的，得4分；同时具备工程造价专业高级工程师职称的，再得2分，本项最多得6分。提供造价师注册证书、职称证书以及从事造价专业年限的证明。 （3）拟派项目组成员中（除拟派项目负责人外）具有一级造价工程师的，每有1人得2分，本项最多得6分。提供造价师注册证书。 注：拟派项目组成员须为投标单位在编人员，提供社保机构出具的投标单位为其交纳的2025年1月至2025年3月的连续3个月的社保缴纳记录等相关资料。 |
|  | 项目组织方案（36分） | 针对市政工程的特点，从工作程序和制度、目标控制措施和手段、组织机构、难点和重点、合理化建议等方面编制项目组织方案。根据方案的合理性、针对性、可行性进行打分。投标方案应全面完整、合理可行、针对性强、清晰明确，优36分，良26分，一般20分，差14分，不符合或未提供的不得分。 |

五、商务标：（30分）

1、报价以下浮率形式报价,约定下浮率为正数。报价须保留2位小数，否则按四舍五入法进行修正后参与评审。

2、（1）评标基准价﹦所有有效报价算术平均值。

（2）投标人的投标下浮率与评标基准价相等的得30分，与评标基准价相比较，投标下浮率每高1%扣0.6分，投标下浮率每低1%扣0.9分。（偏离不足1%的，按照插入法计算得分，评分计算过程中的偏离率和分值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入）。

例：

| 单位 | 评审投标报价（%） | 评标基准价（%） | 价格得分计算 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 28.50 | 28.00 | 30-（28.50-28.00）*0.6=29.70 |
| B | 26.00 |  | 30-（28.00-26.00）*0.9=28.20 |
| C | 29.50 |  | 30-（29.50-28.00）*0.6=29.10 |

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、政府采购政策功能落实（对于专门面向中小企业采购的项目，此条款不适用）

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

七、定标

（1）评标委员会根据投标人最终综合得分（技标术得分+商务标得分）由高到低顺序选取综合得分排名第一名的投标人为中标人。

（2）评分相等时，由招标人以抽签方式确定。

（3）中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

8、未尽事宜由评标委员会决定

- 合同条款及格式

- 甲方：南通市城市建设工程管理中心（以下简称甲方）

- 乙方：                          （以下简称乙方）

- 甲方与乙方双方协商一致签订本协议书。现将双方的责任及有关事项约定如下：

- 一、组织审计事项

- 委托事项：

- 审计范围：工程结算复核及工程竣工决算审核

二、审计事项实施及双方责任

- 1.组织审计范围：乙方对甲方委托的协审业务进行审计，并出具相应的咨询报告，并按甲方的要求编写相关的审计文书、移交相关审计资料。

- 2.组织审计内容：乙方应对工程造价的真实性、合法性进行审计，内容主要包括：

- （2.1）审查竣工图纸及相关资料的真实性，核查竣工资料与实物是否一致。依据工程图纸、工程签证资料和工程量计算规则等，审查工程量的真实性；

- （2.2）审查设计变更手续是否完备，变更是否必要、真实，签证资料是否真实、准确；

- （2.3）审查工程结算是否依据招标文件、投标承诺、施工合同及有关工程定额、取费标准等编制，工程结算是否准确；

- （2.4）审查建设项目设备、材料是否按规定进行采购，采购价格是否真实、合理；

- （2.5）审查甲供材料、水电费等结算是否真实、准确；

- （2.6）审查工程设计、施工、监理、材料采购、建设管理等方面是否存在问题，并提出合理建议。

- （2.7）法律、法规、规章要求的其它审计事项。

3.审计进度要求：

- （3.1）委托项目确定后，乙方接到甲方通知后应于3个工作日内领取审计资料，如无故拖延3个工作日以上，甲方有权重新选择其他中介机构。

- （3.2）乙方应在接受工程结算资料之日5个工作日内以书面形式将审计人员、审计进度计划、缺少的资料清单等报送甲方。若所需资料未能及时提供齐全，乙方应就现有资料先行推进审核工作，不可因资料不全而完全停止审核工作。

- （3.3）乙方在资料提供完整后15日内向业主代表报告进度，并进行现场踏勘，形成踏勘记录（对比竣工图、签证与现场，对未实施的项目、资料与现场不符的情况及清点、测量等需有详细记录并由施工方、建设方签字确认）。

- （3.4）踏勘现场后10日内进行结算核对。工程核对一律在甲方办公场所进行，核对结果及时向业主代表汇报，并将核对中遇到的问题及争议书面提交业主代表处，由业主代表按照甲方的规定和程序予以解决。除争议事项以外，其余事项不得以工程存在争议为由推迟核对和出具结果。

- （3.5）乙方需每月25日向甲方报工程结算审计情况月报。如不报送，甲方有权停止与乙方的审计业务约定。

- （3.6）乙方应在接收完整的审计资料后，在下表规定的审计期间内（以接收资料日期和“审计核定单”开出日期为准）完成审计任务，并出具书面初审结果报告，遇有特殊情况不能按时完成，应向甲方书面告知原因。未经甲方同意，无故拖延审计时间，甲方有权扣减审计费用或取消委托审计项目。

- 项目进度要求一览表

| 审计项目送审金额 | 审 计 期 间 |
| --- | --- |
| 500万元以下 | 1个月内 |
| 500万元-2000万元（含500万元） | 2个月内 |
| 2000万元-5000万元（含2000万元） | 3个月内 |
| 5000万元以上（含5000万元） | 3个月内，送审额每增加1亿元，延长1个月，最多6个月。 |

4.审计质量要求：

- （4.1）乙方应建立审计质量内部控制体系，真实、完整记录实施审计的过程，取得充分、适当的审计证据，并对承办的审计业务结果的真实性、全面性、客观性负责。如审计结果严重失实、质量低劣或徇私舞弊、弄虚作假，造成不良影响和后果的，须承担由此造成的一切经济损失和相应的法律责任。

- （4.2）乙方应按甲方要求编写竣工结算审核报告，在审计结束后10天内连同其他相关审计资料一并移交给甲方。审核报告中，乙方需对发现的认质认价程序未按照规定执行，有损失浪费现象，超合同价或概算，不招标、非法转包，规范性文件不执行，工程质量风险，同时同类工程价格差异大，不平衡报价，工期延迟等问题如实反映，并提出合理建议。

- （4.3）乙方初审结果经甲方或审计局另聘中介机构、专家复核后，若发现项目复审核减率（复审核减额/初审额之比）误差超过2％或累计出现应该发现而未发现的较大误差（复审核减额误差50万元以上）的，甲方按每超过1％扣减10％的审计总费用；发现两次，进行通报；三次以上或弄虚作假、徇私舞弊的，或因乙方原因累计三次未能在规定时限内完成审计任务，甲方有权终止与乙方的审计业务约定，并记入不良记录档案，三年内不得承接甲方的组织审计业务,情节严重者取消今后承接甲方组织审计业务的资格。造成不良影响和后果的，依法追究其相应责任。

- （4.4）乙方负责对存在问题进行补正和修改，并提交修正后的审核报告、审核明细等书面资料两份（包括相应的电子文件），由甲方向被审计单位出具《工程结算审计核定单》。

- （4.5）甲方以乙方每一个参审项目为单位进行日常考核打分，对委托中介机构完成的项目进行年度考核评比，并将考核结果反馈市审计局作为乙方考评、入库的依据。

- 5.参审人员要求：乙方应选派与审计项目专业相适应并具有注册造价师执业资格或具有中级及中级以上编审资格的技术骨干担任项目的工程主审，参审人员必须为投标书中确定的人员，项目专业审计人员一旦确定，未经委托方认可，不得随意变更。

- 6.审计纪律及廉政要求：

- （6.1）承担组织审计任务的审计人员应在甲方的组织安排下，与建设项目相关单位进行工程结算核对，不得私下与被审计单位核对或接收补充审计资料，对重大或有争议事项、增加造价的事项及工作进度情况应与甲方及时沟通，并应如实反映审计中发现的违法违纪问题。

- （6.2）乙方在执行委托审计业务过程中须严守审计工作纪律，廉洁从审，实事求是，并负有审计资料的保管及保密责任。乙方在签订审计协议时须签订廉政协议，在项目审计过程中，应严守职业道德和廉洁审计纪律，主动接受审计机关的指导和监督。

- （6.3）遇有承担过甲方委托项目招标代理、标底编制、标底审核、施工监理或工程结算编制业务，或与项目的被审计单位存在利益关系等应当回避的情形时，乙方应主动提出回避。

- （6.4）乙方不得将审计任务转托给其它机构或个人，也不得私自向被审计单位收取任何费用，否则甲方单方面有权立即终止已签订的协议，乙方承担由此造成的一切损失及后果，并在三年内不得承接甲方的审计业务。

7.甲方义务

- （7.1）甲方负责编制审计实施方案，下达审计通知，提供审计所需的有关资料，协调与建设相关单位（设计、施工、建设、监理、供货等）的关系，组织参与现场踏勘和工程结算的核对工作，负责召集研究和处理重大审计事项，并做好会议记录，为审计项目顺利实施提供必要条件。

- （7.2）甲方定期组织审计项目质量考评。审计项目质量考评暂参照《南通市审计局政府投资建设项目组织审计管理办法》（通审发〔2015〕81号）、《南通市审计局政府投资建设项目组织审计综合考评办法》（通审发〔2018〕61号）进行考核评比。

- 三、审计费用的结算及支付

1.工程结算复核费用按工程结算审计净核减额（甲供材料、设备不计）的4％(已初审)*（1-中标下浮率）进行结算【其中施工单位结算直接审计，即未经初审项目为净核减额的3.2%*（1-中标下浮率）】。

2.工程竣工决算审核费用按决算额（不含土地成本）的0.35‰*(1-中标下浮率）进行结算。

- 审计费用支付：完成项目的工程结算复核及工程竣工决算审核

并出具全部审计报告，待审计机关的审计监督完成后一次性结清。

- 四、本协议书经双方签署后生效。

- 五、甲乙双方如在实施协审过程中发生争议，应及时协商解决，如未能达成一致，由南通市崇川区人民法院起诉。

- 六、协议书一式捌份。甲方、乙方各肆份。

- 附表：表1-参审人员表；

甲方：（盖章）                  乙方：（盖章）

委托人代表：（签字）            法定代表：（签字）

联系人：                        联系人：

签订日期：  年  月  日             签订日期：年  月  日

第六章  投标文件格式

（项目名称）（一标段/二标段）

投 标 文 件

（资格审查/技术标/商务标）

投标人：                    （盖章）

法定代表或其委托代理人：  （签字或盖章）

地址：

联系人：

联系电话：

日期：年月日

## 第一部分  资格审查材料内容

目   录

1、投标单位法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件；

2、关于资格文件的声明函

3、投标响应单位须持有证照核发部门颁发的营业执照并取得法人资格，提供有效的营业执照复印件；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度的经审计的财务报告（成立不满一年不需提供）：投标单位是法人的，应提供经审计的财务报告或其基本开户行出具的资信证明或相关行政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明或相关行政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函）；

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式详见第六章）；

6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供自本公告发布日前6个月内任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

7、中小企业声明函。监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。（格式详见第六章）

注明：以上内容须提供清晰的复印件加盖公章，若响应单位未按要求提供或复印件不清晰造成的责任及后果由响应单位自行承担。

一、法定代表人身份证明

（采购人）：

我公司法定代表人参加贵单位组织的                           项目公开招标采购活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：  性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

手机：   传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证扫描件

二、授权委托书

（采购人）：

兹授权        （被授权人的姓名）代表我公司参加                         项目的公开招标采购活动，全权处理一切与该项目公开招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

附：授权代表情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证扫描件

授权代表身份证扫描件

三、申请人基本情况

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮 编 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  |  | 职 称 |  | 电 话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  |  | 职 称 |  | 电 话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其 中 | 项目负责人 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  | 技术工人 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：申请人编制资格审查文件时，应将  （营业执照）  的扫描件作为本表的附件，否则不予认可。

四、关于资格文件的声明函

本公司愿就由贵方组织实施的                 项目进行采购响应。本公司所提交的采购响应文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

（投标单位）公章：

年	 月 日

五、承诺函

（采购人）：

我单位（投标单位名称）     郑重承诺：

贵方组织的(项目名称）                      ，我单位(在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

承诺人：（公章）

年  月  日

六、无重大违法记录声明

（采购人）：

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

法人或委托授权人签字：

投标单位名称（盖章）：

日期：

七、中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业或小型企业或微型企业）。

2.（标的名称），属其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业或小型企业或微型企业）。

……

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、企业划分详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。

- 2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如有，则提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               采购活动，提供本单位制造的全部货物或提供的全部服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的全部货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）或提供的全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖章）

分支机构负责人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

监狱企业的证明（如有，则提供）

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 第二部分  技术标主要内容

1、技术标标书（应包括但不限于以下内容。不得出现报价，否则按无效标处理）：

（1）“技术标”中所须提供的材料。具体详见评标办法详细评审技术标的相关要求，所有材料须加盖投标人公章。

（2）各投标人请根据技术标评标办法的要求按顺序编制目录和页码范围。

- 2、项目业绩情况表

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 规 模 | 完成年份 | 招标单位联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）不够填写可按照此格式自行添加。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

- 3、主要从业人员一览表

| 名称 | 姓 名 | 职称 | 注册执业资格证书等级及证书号 | 从事工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟派项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 项目组成员1 |  |  |  |  |  |
| 项目组成员2 |  |  |  |  |  |
| 项目组成员3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

注：本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人（公章）：

法定代表人或被委托受权人（签字或盖章）：

日期：

- 第三部分   商务标主要内容

- 投标响应报价表

| 项目名称 | 跃龙路及濠西路综合提升工程、长泰路大修工程等工程审计服务项目 一标段 |
| --- | --- |
| 投标报价下浮率 | %。（小数点后保留两位小数） |

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：             年         月         日

注：1、本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

2、约定投标报价下浮率为正数，即：投标报价下浮率为负数的为无效响应文件。

- 1、投标响应报价表

| 项目名称 | 跃龙路及濠西路综合提升工程、长泰路大修工程等工程审计服务项目 二标段 |
| --- | --- |
| 投标报价下浮率 | %。（小数点后保留两位小数） |

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：             年         月         日

注：1、本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

2、约定投标报价下浮率为正数，即：投标报价下浮率为负数的为无效响应文件。