南通市通州区水务有限公司区域供水平海线工程、南通供电公司闸东-娄子港220千伏线路工程等树木迁移项目

邀请招标文件

招 标 人： 南通市园林绿化管理处

时    间： 2024 年 12 月 5 日

南通市通州区水务有限公司区域供水平海线工程、南通供电公司闸东-娄子港220千伏线路工程等树木迁移项目

邀请招标文件

- 项目概况

因南通市通州区水务有限公司区域供水平海线工程申请占用长泰路绿化、南通供电公司闸东-娄子港220千伏线路工程申请占用幸余路绿化等项目需求移植部分苗木，现南通市园林绿化管理处决定对苗木移植事项进行邀请招标。

二、工作内容、范围

本项目工作内容为：⑴对长泰路（与沪苏通铁路交界往东20米）路南侧占用绿化地块、幸余路（与通京大道、福禧路、福隆路往东）东北角、西北角、路北侧占用绿化地块进行苗木迁移，包括移植点位场地平整清理、苗木栽植等，工程量清单详见附件1和附件2；

⑵对虹桥路（工农路-长江路）提升改造工程移至原农药厂地块的法桐进行迁移，包括移植点位场地平整清理、苗木栽植等，工程量清单详见附件5；

⑶对钟秀中路南侧绿化带、永兴大道（通生路-香溢紫郡南门)的部分苗木进行迁移，包括移植点位场地平整清理、苗木栽植等，工程量清单详见附件3和附件4；

⑷对江海大道南、长泰滨河国际北侧地块及人民路战胜路东CR20008地块场地平整、种植草坪，工程量清单详见附件1。

最终苗木移植地点以业主通知为准，缺陷责任期绿化养护壹年。

- 投标单位资质要求：

- 投标人须具备：具有独立法人资格且投标企业持有的有效营业执照经营范围内含有园林绿化；

- 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

- 法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人的身份证的复印件。

- 投标人须提供参与本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》。

- 本项目不接受联合投标。

四、施工工期及质量要求

1、施工工期：暂定2024年12月15日-2025年4月30日，最终时间以业主方通知为准。移植后缺陷责任期绿化养护壹年。

2、质量要求：绿化养护等级为叁级，苗木修剪须保留完整骨架，严禁重修、“杀头”修剪，确保原有树型，成活率达到100%。

五、报价要求

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、工程报价方式：固定价格报价。投标单位报价时应充分考虑该项目工期的不确定性及工期间各类苗木、材料的市场风险和国家政策性风险系数。

3、投标单位须到现场勘查现有绿化情况，自行制定相应措施。所发生的费用由各投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

4、报价表必须加盖投标人公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5、投标报价（以人民币计价）应包含为完成本项目规定的工作所承担的全部费用、利润和税金及政策性文件规定合同包含内的所有风险责任等各项费用，不论其在招标文件中是否提及。

6、一次报定的投标报价为成交价，同时，中标单位的中标单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

7、投标人应详细阅读招标文件的全部内容，对本招标项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标响应文件，导致报价无效，按无效投标处理。

六、履约保证金

中标价10%，其中质量5%、工期3%、安全2%（竣工验收通过且缺陷期满后返还）。中标单位在中标后7个工作日内提交履约保证金，履约保证金可以以转账、支票、汇票、本票、银行保函等形式提供。履约保证金用以约束中标单位在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给招标人带来的各种损失。如果中标单位不能够按照规定去做，招标人有权取消本次招标决定。

履约保证金的退还：合同履行结束，竣工验收合格且缺陷期满，中标单位提出申请，办理保证金退还手续（无息）。中标单位在履约过程中质量、工期、安全任何方面出现不符合合同约定的情况的，招标人有权扣除相应的履约保证金。

七、投标文件

投标文件由资格审查文件、商务标两个部分组成。

1、资格审查文件（单独密封在一个封袋中。每个密封包，含一正二副文件。在封袋上加盖投标人和法定代表人(或授权委托人)印章）

（1）资格文件的声明函（格式见“附件：投标文件格式”）；

（2）投标单位提供企业法人营业执照复印件、组织机构代码复印件及税务登记证复印件或者三证合一的投标人只需提供企业法人营业执照复印件；

（3）法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人的身份证的复印件（格式见“附件：投标文件格式”）；

（4）参加本次活动前三年内，经营活动中没有违法违规记录（格式见“附件：投标文件格式”）。

以上资料需加盖投标单位公章。

2、商务标（单独密封在一个封袋中。每个密封包，含一正二副文件。在封袋上加盖投标人和法定代表人(或授权委托人)印章）

（1）投标函（格式见“附件：投标文件格式”）；

（2）投标报价分项报表。

八、投标文件的密封和标记

1、投标人应准备 叁 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样。投标人可将投标文件正、副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

2、投标文件应按以下要求进行密封：资格审查文件、商务标分开装订、分别密封，在封袋加盖投标人和法定代表人(或授权委托人)印章。

3、投标文件的封套应按以下要求进行标记：分别清楚地写明招标人名称、项目名称、投标人名称和包件名称。

九、评标办法

1、经资格审查合格的单位为三家或以上的，方可进行比选。

2、本工程采用价格单因素评标办法，最低价中标。投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应。开标后，评标委员会对投标人的投标资格进行审核，对通过资格审查的投标人，有效报价中最低者为中标单位。

3、确定有效报价：投标报价低于招标控制价的为有效报价（投标报价高于或等于招标控制价的，作废标处理）。

4、确定中标人及中标价：各投标人有效报价中的最低报价者为中标人，中标价为其报价。若最低报价有相同者，则由招标人抽签确定中标人。

5、本项目最高限价为1017927.04元。

各投标单位自行考虑苗木外运计量情况，最终结算以实际工程量为准。养护标准为叁级养护，种植后缺陷责任期绿化养护壹年。

另：本项目中虹桥路法桐的专家鉴定费1800元由中标单位支付。

6、评标过程如遇特殊情况，评标委员会具有最终解释权。

- 十、付款方式

1.完成全部苗木迁移工作，经业主方组织竣工验收合格并书面确认后，支付监理审核价的60%；

2.缺陷责任期满后，中标单位应及时报送完整且符合南通市园林绿化管理处要求的结算资料，待完成南通市园林绿化管理处委托的第三方审计后，按审计审定价付清尾款。

- 投标截止时间及开标时间

投标截止时间：2024年12月11日14 时00分

投标文件递交及开标地点：南通市崇川区园林路111号（园林路与观阳路交叉路口西南角绿化带内3层办公楼）1楼会议室。

- 投标文件格式详见后附件 。

- 投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

- 联系方式

招标人：南通市园林绿化管理处

招标单位联系人：刘女士、杨先生

联系电话：85010211、85010195

南通市园林绿化管理处

2024年12月5日

附件：投标文件格式

- 资格审查标函封面：

南通市通州区水务有限公司区域供水平海线工程、南通供电公司闸东-娄子港220千伏线路工程等

树木迁移项目

资 格 审 查

投标人名称：                    （盖章）

法定代表或其委托代理人：  （签字或盖章）

日期：   年    月    日

一、关于资格文件的声明函

南通市园林绿化管理处：

本公司愿参与贵单位组织实施的              （项目名称)招标活动。本公司所提交的响应文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年	  月 	日

二、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

姓名：     性别：      年龄：

职务：              系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证复印件：

投标人(盖章)：

日期：年  月  日

三、授权委托书

本授权委托书声明：我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托(单位名称)(姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加       (招标人名称)的            （项目名称）的招标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：

代理人无转委权，特此委托。

附被授权身份证复印件：

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

身份证号码：

委托代理人(签字或盖章)：

身份证号码：

授权日期：     年   月   日

- 四、无重大违法记录声明

南通市园林绿化管理处：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

- 二、商务标标函封面：

南通市通州区水务有限公司区域供水平海线工程、南通供电公司闸东-娄子港220千伏线路工程等

树木迁移项目

商 务 标

投标人名称：                    （盖章）

法定代表或其委托代理人：  （签字或盖章）

日期：    年    月    日

一、报价函

致：南通市园林绿化管理处

1.我方已详细阅读并确认全部招标文件，现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部条件。经考察现场和研究招标文件后，我方愿以人民币（大写）            的总价，按招标文件的要求承担本次招标全部内容。

2．我方金额为人民币         元的投标保证金已按要求提交。

3.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和招标文件将成为本合同。

报价单位：		                    	（全称、盖章）

地  址：

电  话：						 传真：

法定代表人或其授权委托人：		    （盖章或签字）

日	期：		年		月    日

二、投标报价分项报表

- （详见工程量清单）