南通市区LED路灯节能改造及城市照明设施智能化更新工程监理服务采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSXDF2025071002

采购人：南通市城市照明管理处

代理机构：江苏新东方工程管理咨询有限公司

二〇二五年九月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同及履约保证

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

- 第一部分 竞争性磋商公告

江苏新东方工程管理咨询有限公司受南通市城市照明管理处（下称采购人）委托，就南通市区LED路灯节能改造及城市照明设施智能化更新工程监理服务采购项目实施竞争性磋商方式组织采购，现公告如下：

项目概况 南通市区LED路灯节能改造及城市照明设施智能化更新工程监理服务采购项目 的潜在供应商在 “南通市住房和城乡建设局官网”获取采购文件，并于 2025年 09 月 16 日 14 点 30 分（北京时间）提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSXDF2025071002

2、项目名称：南通市区LED路灯节能改造及城市照明设施智能化更新工程监理服务采购项目

3、采购方式：竞争性磋商。

4、预算金额：20.54万元（含设计和监理费的工程总预算约1424万元）

5、最高限价：1.5%，本工程监理费采用固定费率报价，计算基数为审定后的工程标底价。工程监理费=审定后的工程标底价*固定投标费率。固定投标费率小于或等于1.5%的为有效报价（投标报价保留小数点后一位，如1.3%，否则按照无效标处理），固定投标费率大于1.5%的，按照无效标处理。其中审定后的工程标底价不含暂列金、专业工程暂估价及其相应的规费、税金、文明施工措施费。

6、采购需求：对南通市区长江北路、通富大道地面、幸余路、工农南路、人民路、太平路、长泰路、城北大道、崇川路、外环西路、钟秀中路、园林路、通宁大道、通京大道、洪江路、和平桥、人民公园桥、友谊桥、北城大桥、世纪大道等照明设施进行节能改造和设施智能化更新，主要建设内容为更换高效LED灯具14715套。（具体工程明细清单参考附表，具体工程量以实际情况为准。）

具体详见磋商文件第三部分项目需求。

7、招标范围：工程施工准备阶段至保修阶段的监理，包括施工准备阶段、施工阶段、竣工验收和保修阶段全过程监理。协助业主办理图纸审查和各项报批工作，对工程进行质量、进度、投资、安全四大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系及工程竣工资料审核、竣工结算初审等，以采购人现场要求为准。

8、服务期限：工程施工准备阶段至保修阶段（含缺陷责任期 ）。

9、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目的特定资格要求：

1）投标人具有建设行政主管部门核发的监理综合资质或市政行业监理乙级及以上资质；

2）投标人拟派项目负责人：具备市政公用工程注册监理工程师证书（提供注册在申请人单位的工程师或以上职称证书，劳动合同和投标单位为其缴纳的近三个月任意一个月社保证明。

3、其他资格要求：

（1）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、不良行为记录名单；

（2）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目或同一标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、审计、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）成交供应商不得将本项目分包或者转让给其他主体实施。

三、获取采购文件

1、获取时间：自本磋商公告发布之日起。

2、获取方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，供应商直接在“南通市住房和城乡建设局官网”自行下载磋商文件、答疑等磋商资料。

四、响应文件提交

1、截止时间：2025年 09月 16日 14时30分；

2、地点：南通市崇川区外环东路12号2楼南侧开标室 ，（若有调整另行通知）。

3、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、开启

时间：2025年09 月 16日 14时 30分；

地点：南通市崇川区外环东路12号2楼南侧开标室 ，（若有调整另行通知）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

本项目采用现场磋商模式，所有响应供应商须将纸质投标响应文件在截止时间前带至开标现场。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：南通市城市照明管理处

地址：南通市长和路106号

联系人：孙先生

联系方式：0513-83567749

2、采购代理机构信息

名 称：江苏新东方工程管理咨询有限公司

地 址：南通市崇川区外环东路12号2楼

联系人：张女士（0513-85679898）

南通市城市照明管理处

- 第二部分  磋商须知

一、磋商文件解释权归采购人

1、供应商下载获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应以书面形式提出询问或疑问。否则，视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，供应商自行承担责任。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的磋商文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及磋商文件的补充说明、澄清或修改，均以“南通市住房和城乡建设局官网”发出的信息为准。

3、采购人对磋商文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目磋商文件的一部分，对响应供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在首次提交磋商响应文件截止日5天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足5日的，应当顺延首次提交磋商响应文件截止之日。

5、除非代理机构以书面、公告的形式对磋商文件作出澄清、修改、补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、磋商报价

1、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价。

2、本项目不接受任何有选择的报价。

3、磋商报价均以人民币为报价的币种。

4、磋商报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

5、最后报价应包括响应本项目采购要求的全部费用，包括但不限于咨询费、人工费、设备机械工器具使用费、交通通信、报告文件资料费、管理费、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。即包含响应磋商文件采购要求和为完成本项目服务所发生的全部费用。

6、供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

四、响应文件的编写、份数和签署

1、供应商按第七部分“响应文件组成”编写响应文件，响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外），按照磋商文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（响应文件中复印件及彩色宣传资料等均须与响应文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。不得将内容拆开投标，并牢固装订成册（如文件较多，可分册装订）。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

2、响应文件的资格审查资料、商务技术响应文件、价格响应文件均为一份正本和二份副本，并明确标注供应商全称、“正本”、“副本”字样。

3、响应文件正本须打印并由供应商法定代表人或授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

五、响应文件的密封及标记

1、供应商可以将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。正本、副本分别密封的，封袋上应标明“正本”、“副本”字样。

2、价格响应文件不得出现于资格审查资料或商务技术响应文件等投标资料中。

3、响应文件的资格审查资料、商务技术响应文件和价格响应文件应分别密封，并在封袋上写明 “资格审查资料”、“商务技术响应文件”、“价格响应文件”，同时还要写明项目名称及供应商名称。

未按上述规定密封的响应文件，采购人不予接收。

六、响应文件的递交时间

供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

七、履约保证金

不收取

八、响应文件有效期

响应文件自投标截止时间起45个自然日内有效。磋商程序进行后，不论成交与否，所有已开启的响应文件均予不退，未开启的响应文件可退回。

- 磋商费用

1、供应商承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、本次磋商采购代理服务费人民币 2000元，由采购人支付。

十、未尽事宜

按有关法律法规的规定执行。

- 第三部分  项目需求说明

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术商务部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

- 一、采购标的需实现的功能或者目标

1、工程建设目标为：对南通市区长江北路、通富大道地面、幸余路、工农南路、人民路、太平路、长泰路、城北大道、崇川路、外环西路、钟秀中路、园林路、通宁大道、通京大道、洪江路、和平桥、人民公园桥、友谊桥、北城大桥、世纪大道等照明设施进行节能改造和设施智能化更新，主要建设内容为更换高效LED灯具14715套。（具体工程明细清单参考附表，具体工程量以实际情况为准。）

2、对工程建设目标进行有效地控制和管理，做好现场组织协调工作，维护业主合法权益，为业主提供技术、法律等方面的咨询服务，帮助业主达到预期的建设工程目标。

3、依照法律、法规以及有关规范、技术标准、设计文件和本工程施工承包合同，代表建设单位对工程施工阶段实施全过程监理，真实、完整地出具监理文件资料，按照工程项目需要提出监理报告，在工程竣工后如实出具质量评估报告，并对施工质量和工程质量保修期阶段承担监理责任。

4、以国家颁布的现行有效的法律、法规、招标文件和相关合同为依据，采用各种有效监理措施和技术手段，实现各项目标的有效监控。

- 二、采购标的需执行的国家相关标准

1、《中华人民共和国建筑法》

2、《中华人民共和国合同法》

3、《中华人民共和国安全生产法》

4、《建设工程安全生产管理条例》

5、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》

6、国家和工程所在地现行有关工程建设的法律、法规、政策和规定

7、工程的监理合同、工程施工合同及与工程相关的其他合同

8、《建设工程监理规范》（GB50319-2002）

- 三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、国家和工程所在地现行有关工程建设的法律、法规、政策和规定；

2、工程的监理合同、工程施工合同及与工程相关的其他合同；

3、《建设工程监理规范》（GB50319-2002）；

4、工程的设计文件施工图纸、工程地质勘探报告、设计变更通知单、图纸会审纪要、工程实施过程中的有关会议纪要、设计变更等其他有关技术文件；

5、经采购人认可的监理大纲、监理规划和监理实施细则及施工组织设计、施工方案、签发的工程监理委托书等；

6、国家所有现行的工程建设规范和质量验收规范及检验评定标准等。

- 四、采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、招标范围：对南通市区长江北路、通富大道地面、幸余路、工农南路、人民路、太平路、长泰路、城北大道、崇川路、外环西路、钟秀中路、园林路、通宁大道、通京大道、洪江路、和平桥、人民公园桥、友谊桥、北城大桥、世纪大道等照明设施进行节能改造和设施智能化更新，预计更换高效LED灯具约14715套、控制箱6台、单灯控制器约9410套。（具体工程明细清单如附表所示，以实际工作量为准）。提供监理服务，主要为协助采购人办理图纸审查和各项报批工作，对工程进行质量、进度、投资、安全四大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施施工单位以及水电气等配套单位的施工现场各方关系，工程竣工资料审核、竣工结算初审，协助做好工程资料的送审、归档工作等。

项目特点：养护维修项目由若干个体量不等、类型多样的指令性任务组成，具有点多面广、突发性强、分布不均、种类多样、作业环境复杂等特点难点。

2、实施时间：具体工期安排以甲方要求为准，自工程监理合同签订之日起至工程缺陷责任期满之日止（含保修期监督）。

3、实施地点：南通市内采购人管辖范围

- 五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、服务标准：项目监理服务需满足（1）国家和工程所在地现行有关工程建设的法律、法规、政策和规定；（2）工程的监理合同、工程施工合同及与工程相关的其他合同；（3）《建设工程监理规范》（GB50319-2002）；（4）工程的设计文件施工图纸、工程地质勘探报告、设计变更通知单、图纸会审纪要、工程实施过程中的有关会议纪要、设计变更等其他有关技术文件；（5）经采购人认可的监理大纲、监理规划和监理实施细则及施工组织设计、施工方案、签发的工程监理委托书等；（6）国家所有现行的工程建设规范和质量验收规范及检验评定标准等。

2、服务期限：工程施工准备阶段至保修阶段（含缺陷责任期 ）。

六、采购标的验收标准

在规定工期内完成，质量合格（符合相关技术规定）。按照采购标的的质量、安全、技术规格、物理特性等要求进行验收。

- 七、采购标的其他技术、服务等要求

1、监理工作内容除采购范围中规定的内容外，还包括以下内容：

(1)协助采购人进行设计图纸审查工作，凭借自身的技能和经验，根据本地的实际情况，为设计院提供建设性改进意见，并协调市有关部门完成各项报批工作；

(2)审核承包单位施工组织设计和施工方案，并督促检查承包单位按规范、规程、标准及图纸进行施工。

(3)审核承包单位的各项施工准备工作，审核承包单位提出的分包单位的资质；

(4)审查督促承包单位施工管理制度、质量管理、安全管理和质量保证体系，确保体系（及制度）的建立、健全和实施。负责施工现场的安全生产管理工作，按市文明工地要求进行管理，督促检查并考核施工单位安全防护措施及设备满足施工要求；

(5)监理人员应熟悉及消化各专业图纸，了解设计要求、意图。协助组织设计交底、施工图纸会审及审查设计变更；

(6)实施项目的质量、进度、投资、安全四大控制，工程合同和信息管理及工程中的组织协调工作，对各类变更、材料调价、新增工程量进行询价及审核；

(7)复核计算已完工程量，对工程变更和技术核定调整的工程进行初步审核，签署工程付款凭证；

(8)审查工程使用的原材料、半成品、成品和设备质量，按程序进行见证取样、送样、封样。同时配合采购人考察设备供应，进场设备开箱检验及安装调试确认；

(9)按时向采购人提供形象进度报告，每月向采购人提交监理月报；

(10)分部、分项工程质量签证，组织基础、结构中验和竣工预验收，并提出工程质量评估报告，协助采购人组织竣工验收，办理竣工资料备案手续；

(11)按照工程监理规划的要求，采用旁站、巡视和平行检查等形式监理工程质量。负责施工工序过程中的质量控制，对重要工序和关键部位实行旁站监理，对隐蔽工程进行复验签证及时检查质量保证资料记录；

(12)负责竣工图和各项工程相关资料的审查，督促施工单位完成资料的归档工作；

(13)应对承包单位在施工场地的工作人员进行安全教育，督促施工单位完成资料的归档工作；并做好巡查记录，监督承包单位不得违反安全管理的规定进行施工。如承包单位发生安全事故，监理单位视情况承担相应责任；

(14)应对工程竣工施工资料审核、竣工结算初审；

(15)协助采购人做好所有标段施工招标及材料设备采购等工作。

2、投标报价

2.1投标报价应包括完成招标文件所确定的委托监理的范围和监理业务的整个招标范围进行投标报价，包括全部的工期内为完成全部监理工作任务所需要的全部监理服务费。（投标单位必须将交通工具、设备投入等一切费用全部考虑在内。）

2.2工程监理费报价采用固定费率报价。

结算监理费=工程施工结算审定价×监理中标费率。

注：工程专业调整系数、工程复杂程度调整系数、高程调整系数及保修因素在中标费率值中已考虑，结算时不予调整。按单个工程项目分开结算。

- 八、付款方式

1、支付货币币种为人民币；

2、支付酬金方式

按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

1）结算监理费=工程施工结算审定价×中标费率+各种奖励-各种罚款，结算监理酬金中已包含保修阶段的服务酬金。监理费最终结算数以审计审定数为准，不送审的项目以第三方审定或经建设单位认可的监理费核定价为准。

2）监理费的支付根据工程进度款要求进行支付，单位工程完成50%以上工程量，以实际工程中标价为计价基数预付监理费的30%，单位工程验收合格后，交付了两套规范完整的监理资料并完成结算审核后，出具监理核定单后付至监理费结算价计价基数监理费的80%，工程审计结束后（不需送审的项目在竣工完工的年底前）视财政资金拨付情况付至监理费结算价的 90%；在工程保修期满后付清余款。如有罚款在工程监理费进度款中直接扣缴。

注：1）监理费结算价计价基数（建安工程直接费）以第三方审计机构出具的审计结果为准，不需送第三方审计的项目以经建设单位认可的工程竣工结算监理单位核定价为准。

2）每次付款前,由监理人按各类工程付款规定，填写资金拨付申请报表，交委托人汇总向上报,待批准后监理人开具符合要求的增值税发票，并按照甲方资金拨付程序支付。

附表1：LED路灯节能改造明细清单：

| 序号 | 项 目 名 称 | 预计更换数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长江北路（蛟龙路-天通路）吸顶灯灯具更换 | 148 |
| 2 | 通盛大道高架下灯具更换 | 529 |
| 3 | 幸余路（通宁大道-最东边）灯具更换 | 780 |
| 4 | 工农南路（南郊路-裤子港河）灯具更换 | 248 |
| 5 | 人民西路（外环西路-长江路）灯具更换 | 45 |
| 6 | 人民西路（长江路-最西边）灯具更换 | 47 |
| 7 | 太平路（国胜路-青年路）灯具更换 | 32 |
| 8 | 长泰路（运河北侧路-荣盛路）灯具更换 | 489 |
| 9 | 城北大道（通宁大道-最东边）灯具更换 | 532 |
| 10 | 崇川路（老长江中路-工农路）灯具更换 | 144 |
| 11 | 外环西路（江海大道-船闸西路）灯具更换 | 39 |
| 12 | 人民路（工农路-五一路）灯具更换 | 68 |
| 13 | 人民路（通富路-老太平路）灯具更换 | 69 |
| 14 | 人民路（老太平路向东）灯具更换 | 174 |
| 15 | 钟秀中路（海港引河东西侧辅道）灯具更换 | 17 |
| 16 | 园林路崇川路口灯具更换 | 18 |
| 17 | 长江北路高架城北大道匝道灯具更换 | 95 |
| 18 | 中杆灯灯具更换 | 100 |
| 19 | 通宁大道（永兴大道） | 20 |
| 20 | 通京大道（铁路桥向北） | 248 |
| 21 | 洪江路（工农路--通启路半夜） | 33 |
| 22 | 和平桥 | 12 |
| 23 | 人民公园桥 | 95 |
| 24 | 友谊桥 | 32 |
| 25 | 北城大桥两侧闸道 | 54 |
| 26 | 世纪大道两侧白杆子 | 226 |
|  |  | 合计：4294套 |
| 27 | 江海大道通盛大道互通护栏灯更换 | 2417 |
| 28 | 通沪大道通启高架互通护栏灯更换 | 1953 |
|  |  | 合计：4370套 |
|  |  | 总计：8664套 |

附表2：城市照明设施智能化更新明细清单

| 序号 | 项 目 名 称 | 预计更换数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北城一品 | 40 |
| 2 | 观河华府 | 103 |
| 3 | 翠湖湾 | 55 |
| 4 | 城山花园 | 104 |
| 5 | 城北家园 | 43 |
| 6 | 华景新居 | 44 |
| 7 | 江景苑 | 139 |
| 8 | 金飞达名郡灯具更换 | 20 |
| 9 | 濠河经典苑灯具更换 | 16 |
| 10 | 荟景苑 | 115 |
| 11 | 汇通公寓 | 48 |
| 12 | 惠泽苑 | 142 |
| 13 | 弘阳上城 | 91 |
| 14 | 汇景新苑 | 112 |
| 15 | 江海佳苑 | 132 |
| 16 | 丽泰花园 | 94 |
| 17 | 丽都花园 | 88 |
| 18 | 瑞景新居 | 36 |
| 19 | 融悦华庭 | 151 |
| 20 | 天润锦园 | 21 |
| 21 | 万达华府 | 80 |
| 22 | 裕景苑 | 152 |
| 23 | 文华名邸 | 33 |
| 24 | 学士府 | 243 |
| 25 | 中海碧林湾灯具更换 | 236 |
| 26 | 新城小区 | 266 |
| 27 | 五洲御锦城灯具更换 | 36 |
| 28 | 德民旺角 | 21 |
| 29 | 三里敦花苑 | 135 |
| 30 | 景华城 | 22 |
| 31 | 世濠花园 | 211 |
| 32 | 北城名郡 | 31 |
| 33 | 观阳名邸 | 143 |
| 34 | 佳成花苑 | 29 |
| 35 | 北城锦居 | 53 |
| 36 | 华雅苑 | 18 |
| 37 | 汇隆新城 | 8 |
| 38 | 嘉御龙庭 | 59 |
| 39 | 启秀南苑 | 16 |
| 40 | 仁和锦居 | 177 |
| 41 | 同和嘉苑 | 215 |
| 42 | 外滩花苑 | 85 |
| 43 | 启秀花园 | 9 |
| 44 | 紫东南苑 | 206 |
| 45 | 新东方花苑 | 19 |
| 46 | 世伦名郡 | 117 |
| 47 | 尚海湾 | 123 |
| 48 | 凯旋花园 | 25 |
| 49 | 雅学苑 | 22 |
| 50 | 兴和家园 | 174 |
| 51 | 怡景新居 | 57 |
| 52 | 佳期漫 | 176 |
| 53 | 新华北苑 | 132 |
| 54 | 公园南苑 | 160 |
| 55 | 天安花园 | 96 |
| 56 | 桂花小镇 | 29 |
| 57 | 幸福花苑东区 | 52 |
| 58 | 绿墅湾 | 29 |
| 59 | 光明丽茵嘉园 | 16 |
| 60 | 怡居北苑 | 16 |
| 61 | 隆兴小区 | 29 |
| 62 | 福民卫生中心 | 42 |
| 63 | 苏建学府雅居 | 78 |
| 64 | 保利香槟国际 | 60 |
| 65 | 西市街 | 122 |
| 66 | 万科公园里 | 135 |
| 67 | 新城新苑灯具更换 | 39 |
| 68 | 唐闸公园 | 206 |
| 69 | 藏珑 | 19 |
|  |  | 合计：6051 |
| 70 | 狼山北门东亮化控制箱 | 1 |
| 71 | 狼山北门西亮化控制箱 | 1 |
| 72 | 钟秀西路箱变(250KVA） | 1 |
| 73 | 唐闸河东十里坊大桥北(250KVA） | 1 |
| 74 | 世伦路观新路东北角（紧凑型160KVA） | 1 |
| 75 | 工农路北延段（永怡路口）(250KVA） | 1 |
|  |  | 合计：6 |

- 第四部分  磋商程序和内容

一、本代理机构组织磋商活动

1.成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。超过公开磋商限额标准的项目，竞争性磋商小组应当由5人及以上单数组成。

2.竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3.竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商的法定代表人或授权人须持身份证准时参加磋商。

三、评审程序、内容

1.磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以是2家。

5.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7.磋商时间由磋商小组掌握。

四、评审方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

本项目磋商的商务技术和报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术分值占总分值的比重为80%（权重），按所有评委评分的算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数；报价分值占总分值的比重为20%（权重），统一采用低价优先法计算直接取得，分值四舍五入保留两位小数。两项得分相加为供应商的综合得分，综合得分最高的供应商推荐为项目第一成交候选人，并出具评审磋商报告。

确定成交候选人的特殊情况处理：若总分相同，则按最终报价响应得分高者优先中标；若总分且最终报价响应得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交响应文件签到顺序号）。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1.供应商资格是否符合；

2.响应文件是否完整；

3.响应文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）误差纠正

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理

1.未按照磋商文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2.不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3.响应报价超出预算的；

4.不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（四）出现下列情形之一的，磋商失败

1.符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

五、评审标准

商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

- 商务技术响应文件（满分80分）

| 序号 | 评分项目 |  | 评分要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理方案（38分） | 质量控制方案 | 针对本项目监理质量控制的依据和原则、质量控制目标、质量控制程序、质量控制内容和要点、质量控制方法和手段、质量控制保证措施进行详细阐述，评标委员会进行综合评分。其中质量控制方案满足或优于招标人需求的得7分；质量控制方案部分满足招标人需求的得4分；质量控制方案不太满足招标人需求的得2分；不提供者不得分； |
|  |  | 进度控制方案 | 针对本项目监理进度控制的依据和原则、进度控制目标、进度控制程序、进度控制内容和要点、进度控制方法和措施进行详细阐述，评标委员会进行综合评分。其中进度控制方案满足或优于招标人需求的得7分；进度控制方案较满足招标人需求的得4分；进度控制方案不太满足招标人需求的得2分；不提供者不得分； |
|  |  | 投资控制方案 | 针对本项目监理投资控制的依据和原则、投资控制目标、投资控制程序、投资控制内容和要点、投资控制方法和措施进行详细阐述，评标委员会进行综合评分。其中投资控制方案满足或优于招标人需求的得7分；投资控制方案部分满足招标人需求的得4分；投资控制方案不太满足招标人需求的得2分；不提供者不得分； |
|  |  | 安全文明施工控制 方案 | 针对本项目监理文明施工、安全控制的依据和原则；文明施工、安全控制目标；文明施工、安全控制程序；文明施工、安全控制内容和要点；文明施工、安全控制方法和措施进行详细阐述，评标委员会进行综合评分。其中安全文明施工控制方案满足或优于招标人需求的得7分；安全文明施工控制方案部分满足招标人需求的得4分；安全文明施工控制方案不太满足招标人需求的得2分；不提供者不得分； |
|  |  | 合同及信息管理方案 | 针对本项目合同管理的依据和原则、内容和要点、重点和难点、方法和措施、合同纠纷的解决方案；信息管理的依据和原则、流程、内容和要点、方法和措施、资料的归档和管理等进行详细阐述，评标委员会进行综合评分。其中合同及信息管理方案满足或优于招标人需求的得5分；合同及信息管理方案部分满足招标人需求的得3分；合同及信息管理方案不太满足招标人需求的得1分；不提供者不得分。 |
|  |  | 其他内容 | 如技术建议、组织协调方案、工作制度、针对本工程的重点、难点的处理措施及合理化建议等进行详细阐述，评标委员会进行综合评分。其方案内容满足或优于招标人需求的得5分；方案内容部分满足招标人需求的得3分；方案内容不太满足招标人需求的得1分；不提供者不得分。 |
|  |  |  | 注：为便于提高评审效率，建议监理方案各评分点页数均不超过20页。 |
| 2 | 企业业绩（12） |  | 1、企业业绩（6分）： 2022年6月1日以来（以竣工验收日期为准），投标单位承接过类似项目（内容含照明设施）的监理业绩， 有1个得3分。本项最多得6分； 2、总监业绩（6分）： 2022年6月1日以来（以竣工验收日期为准），本项目拟派总监在投标单位任职期间担任过类似项目（内容含照明设施）监理的总监，有1个得3分。本项最多得6分。 说明： （1）总监理工程师相关业绩不是投标人承担的工程项目，不得作为总监理工程师类似工程业绩。 （2）总监理工程师发生过变更的，该工程的业绩属于变更后的总监理工程师，投标人应当提供经备案的总监理工程师变更证明。 （3）提供业绩证明材料：中标通知书（或发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）、监理合同、竣工验收证明书。如业绩不能体现项目相关内容须提供建设单位证明材料。竣工验收证明须同时有建设单位、监理单位、设计单位、施工单位盖章。 （4）时间以“竣工验收证明”上注明的竣工验收日期为准。 注：企业业绩和总监业绩不得为同一业绩。 |
| 3 | 拟派总监理工程师（12） |  | 总监资历（12分）： （1）取得国家注册监理工程师证书已满5年的得4分；满8年的得8分。本项最多得8分。（自投标截止日往前推算，并以执业资格证书中批准日期计算）； （2）拟派总监理工程师取得建设工程类高级工程师及以上职称，得2分； （3）拟派总监理工程师具有（市政公用工程专业）一级注册建造师证书的，得2分。 |
| 4 | 专业监理工程师（10） |  | 专业监理工程师（10分）： （1）拟派专业监理工程师中，市政公用工程专业专监具有（市政公用工程专业）二级建造师或二级造价师证书的得 2分，具有（市政公用工程专业）一级注册建造师或国家注册造价工程师（或一级注册造价工程师）或国家注册监理工程师的 3 分。本项最高得 3 分。 （2）拟派专业监理工程师中，机电安装专业专监具有（机电工程专业）二级建造师或二级造价师证书的得 2 分，具有（机电工程专业）一级注册建造师或国家注册造价工程师（或一级注册造价工程师）或国家注册监理工程师的 3分。本项最高得3 分。 （3）拟派专业监理工程师中，市政公用工程专业专监具有建设工程类高级工程师及以上职称，得 2 分；机电安装专业专监具有（机电相关专业）高级工程师及以上职称，得2分。本项最高得4分。 上述人员加分项仅限2人，市政公用工程专业专监、机电安装专业专监各1人。 特别提醒：①若提供一级注册建造师参与加分的，必须根据 《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市[2021]40 号）文件要求执行。 |
| 5 | 企业荣誉（8） |  | 2022年6月1日以来（以获奖时间为准），投标人作为监理单位承担过的市政类项目获得建设行政主管部门颁发的优质工程奖项，省级及以上的有一个得4分，市级的有一个得2分。本条最多得8分，同一工程获奖只计取最高奖项。 备注：须提供获奖文件的原件扫描件（加盖公章），否则不得分。 |

（二）价格标（满分20分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价（费率）最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（评标基准价/最后磋商报价）×20%×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

六、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

七、成交通知

成交结果在“南通市住房和城乡建设局官网”公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

- 第五部分  合同及履约保证

一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后三十日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式肆份，采购人、供应商各贰份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。

每次付款前，成交供应商须根据结算金额按国家有关财税规定开出合法发票交采购方办理付款手续。

- 第一部分  协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程内容：

4. 项目概算投资额：

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3．投标响应文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：附录A、相关服务的范围和内容；附录B、委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。

在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件也是本合同的组成文件。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：         ，身份证号码：                       ，

注册号：                   。

五、监理酬金（监理服务收费，下同）

1、支付酬金方式

1）结算监理费=工程施工结算审定价×中标费率+各种奖励-各种罚款，结算监理酬金中已包含保修阶段的服务酬金。监理费最终结算数以审计审定数为准，不送审的项目以第三方审定或经建设单位认可的监理费核定价为准。

2）监理费的支付根据工程进度款要求进行支付，单位工程完成50%以上工程量，以实际工程中标价为计价基数预付监理费的30%，单位工程验收合格后，交付了两套规范完整的监理资料并完成结算审核后，出具监理核定单后付至监理费结算价计价基数监理费的80%，工程审计结束后（不需送审的项目在竣工完工的年底前）视财政资金拨付情况付至监理费结算价的 90%；在工程保修期满后付清余款。如有罚款在工程监理费进度款中直接扣缴。

注：1）监理费结算价计价基数（建安工程直接费）以第三方审计机构出具的审计结果为准，不需送第三方审计的项目以经建设单位认可的工程竣工结算监理单位核定价为准。

2、相关服务酬金：含在监理酬金中 。其中：

（1）勘察阶段服务酬金： / 。

（2）设计阶段服务酬金：含在监理酬金中 。

（3）施工准备阶段服务酬金： 含在监理酬金中 。

（4）施工阶段服务酬金： 含在监理酬金中 。

（5）保修阶段服务酬金： 含在监理酬金中 。

（6）其他相关服务酬金： 含在监理酬金中 。

六、期限

1. 监理期限：工程开工至整个工程竣工验收保修期结束为止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自  /  年 / 月 / 日始，至  /  年 / 月 / 日止。

（2）施工准备阶段服务期限自     年   月   日始，至      年   月   日止。

（3）施工阶段服务期限自     年   月   日始，至      年   月   日止。

（4）保修阶段服务期限自     年   月   日始，至      年   月   日止。

（5）其他相关服务期限自     年   月   日始，至      年   月   日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 合同一式陆份，其中正本贰份、副本肆份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份，副本贰份，承包人执正本壹份，副本贰份。

委托人：   （盖章）                     监理人：      （盖章）

住所：                                  住所：

邮政编码：                              邮政编码：

法定代表人或其                          法定代表人或其

授权的代理人：（签字）                   授权的代理人：（签字）

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

电子邮箱：                              电子邮箱：

- 第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过100天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过100天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

- 第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：A、委托人与监理人签订的补充条款、承诺书；B、协议书；C、中标通知书；D、专用条件及附录A、B；E、通用条件；F、招标文件；G、投标文件。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1工程建设目标为：对南通市区长江北路、通富大道地面、幸余路、工农南路、人民路、太平路、长泰路、城北大道、崇川路、青年路、外环西路、钟秀中路、园林路、通宁大道、通京大道、洪江路等97处城市照明设施进行节能改造和设施智能化更新，主要建设内容为更换高效LED灯具13780套。（具体工程明细清单参考附表，具体工程量以实际情况为准。）

2.1.2对工程建设目标进行有效地控制和管理，做好现场组织协调工作，维护业主合法权益，为业主提供技术、法律等方面的咨询服务，帮助业主达到预期的建设工程目标。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《建筑工程质量管理条例》等现行国家法律。

2.2.2、监理工作依据：（1）本工程的监理合同、工程施工合同及与工程相关的其他合同；

（2）《建设工程监理规范》（GB50319-2013）；（3）国家和工程所在地现行有关工程建设的法律、法规、政策和规定；（4）本工程的设计文件施工图纸、工程地质勘探报告、设计变更通知单、图纸会审纪要等其他有关技术文件；（5）经委托人认可的监理大纲、监理规划和监理实施细则及施工组织设计、施工方案等；（6）委托人签发的工程监理委托书；（7）现行的工程建设规范和质量验收规范及检验评定标准等。

2.3项目监理机构和人员（另附）

2.3.4更换监理人员的其他情形：派驻现场的总监及其他监理工程师应与投标文件一致，若不一致，则委托人有权终止合同，且履约保证金不退还（详见补充条款第1条）。

委托人可要求监理人更换项目监理机构人员：（1）若委托人在监理工作过程中发现总监不能胜任该职务，则委托人有权要求监理人更换总监工程师，所换总监工程师的资质及业绩条件必须等同于原总监工程师（详见补充条款第4条）。

（2）监理人在监理过程中应严格遵循监理职业道德，当发现下列任一情况，委托人有权向监理人提出调换监理人员的要求：

A、监理人员资历和能力不足以胜任所担负的职责时；

B、驻现场监理人员不履行职责或履行职责不力时；

C、监理人员的行为有损于监理工作应坚持的科学性和廉洁性时；

D、监理人或监理人员与承包人发生合伙经营关系时；

E、接受承包人请吃或娱乐活动；

F、向承包人介绍施工作业人员；

G、向承包人介绍材料供应商。

监理人需及时调换到位。（详见补充条款第5条）

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：对本工程质量、进度、投资三大控制，对安全生产、文明施工、信息管理、组织协调施工现场和各方关系，以及《委托监理合同》内发包人委托的职权。 需要取得发包人批准才能行使的职权：工程开工令、停工令、工程款支付、工程量签证以及其他超出发包人授权之外的职权。

- 在涉及工程延期 / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： 须经发包人同意  。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报、监理周报及约定的专项报告)、时间和份数：监理规划在开工前5天，监理月报在每月10日前，周报在每周五前，约定的专项报告及其他内容须在委托人要求的时间内，份数：叁份。
2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： 委托人。

监理人应在本合同终止后 5 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： 由委托人当场验收 。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：          。

3.6 答复

委托人同意在 三 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）。

4.2履约保证金

不收取

5. 支付

5.1 支付货币币种为： 人民币 。

5.2 支付酬金、支付方法

（1）支付酬金：同上。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件： 监理人交纳履约保证金，且委托人、监理人签字盖章后 。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：不计。

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：不计。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交 当地建设部门 进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （2）种方式：

（1）提请    /    仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 工程所在地 人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后 / 天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后 / 天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为： / 。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：                         。

监理人申明的保密事项和期限：                         。

第三方申明的保密事项和期限：                         。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：                                    。

9、补充条款

1）派驻现场的总监及其他监理组成员应与投标文件一致。未经委托人同意，擅自调换监理组成员，则委托人有权终止合同，且履约担保金额不退还。若监理人调换监理组成员，均须得到招标人书面认可。非因不可抗力影响导致人员更换，须向委托人支付违约金1万元/人次。

2）总监及其他监理工程师驻现场时间每天不少于6小时，每周不少于5天，总监离开现场必须得到委托人同意。委托人将不定期进行考核检查，若检查时，发现总监或其他监理工程师未经委托人同意离开施工现场，则监理人必须支付给委托人2000-5000元/次·人的违约金。若本项目监理人员未经委托人同意而离开施工现场的情况有5次及以上的，则监理人向委托人支付监理服务费10%的违约金外，项目监理人员在岗履约部分的履约担保金不退还，委托人有权要求监理人更换监理人员，且所换监理人员的资质及业绩条件必须等同于或高于原监理人员，同时监理人必须支付委托人违约金1万元/人次。

3）若委托人在监理工作过程中发现监理人员（不含总监）不能胜监理工作（委托人对其监理工作不认可、不满意），则委托人有权要求监理方更换监理人员，直至通过委托人认可，且必须支付委托人违约金1万元/人次。

4）监理人在监理过程中应严格遵循监理职业道德，当发现下列任一情况，委托人有权向监理人提出调换监理人员的要求，且发生一次，监理人必须支付支付合同价的10%违约金，另视情节严重处罚5000—10000元，直至终止本合同：

A．监理人员资历和能力不足以胜任所提负的职责时；

B．驻现场监理人员不履行职责或履行职责不力时；

C．监理人员的行为有损于监理工作应坚持的科学性和廉洁性时；

D．监理人或监理人员与承包人发生合伙经营关系时；

E．接受承包人请吃或娱乐活动；

F．向承包人介绍施工作业人员；

G．向承包人介绍材料供应商。

5）严格执行监理合同，现场监理人员必须尽心尽责，旁站人员必须跟班检查，配合工程实施作业进行全过程跟踪监理，发现施工中安全、质量等问题及时指出并督促其完成整改；遇有夜间施工，须安排夜间值班，24小时有人值守，否则监理人必须支付给委托人500元/次的违约金。

6）拟用于现场的检测设备应与投标文件一致，未经委托人同意，不得随意更换，否则委托人有权视情况终止合同。

7）监理人无权变更设计图纸。

8）监理人在工程监理过程中，对自身的安全负责（并负责对自身监理人员的意外伤害险、施工场地内自身人员的生命财产险的保险），如发生安全事故自负。

9）监理资料：

A．监理文书资料是监理人在项目实施过程中直接形成的，监理人必须做好各种原始记录的保存工作；

B．监理人在监理过程中须加强对承包人工程资料的管理，既要做好指导工作，又要督促其及时收集和整理，做到及时完整、准备。

C．现场监理人员应设专人收集监理文书资料，建立台帐制度，确保资料完整，符合科学化、规范化的要求；

D．工程竣工后应及时将监理文书资料整理归档。

E．工程竣工资料验收时，监理资料也作为验收内容之一。

F．监理人的监理资料必须满足档案归范的要求，在竣工验收后一个月内将备案审核通过的监理资料交委托人一份。

10）所有监理人应支付给委托人的违约金，委托人有权在监理报酬中直接扣除。

11）若在监理期因监理人员未履行监理职责，而引起质量问题、安全问题的，视情况严重程度，扣减监理服务费的5%～50%，情节特别严重的，扣减全部监理费用。

12）工程质量保修期内，监理人应对所监理的工程质量实行回访制度，并对发现的问题书面告知发包人，若系承包人的原因引起的工程质量问题，则发书面指令要求承包人处理至符合要求为止。

13）监理人应完成工程竣工结算初审，如工程竣工结算送审价与最终审定价相差超5%(不含5%)的，监理人需向委托人支付超过部分的审计费的50%的违约金。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：  /  。

A-2 设计阶段：协助委托人进行设计图纸审查工作，凭借自身的技能和经验，根据本地的实际情况，为设计院提供建设性改进意见，并协调市有关部门完成各项报批工作。

A-3 保修阶段：工程质量保修期内，监理人应对所监理的工程质量实行回访制度，并对发现的问题书面告知发包人，若系承包人的原因引起的工程质量问题，则发书面指令要求承包人处理至符合要求为止。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：有关需要监理协调的工作。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 | / | / | / |
| 2. 辅助工作人员 | / | / | / |
| 3. 其他人员 | / | / | / |

- B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | / | / | 监理人进场后 |
| 2. 生活用房 | / | / | / |
| 3. 试验用房 | / | / | / |
| 4. 样品用房 | / | / | / |
| 用餐及其他生活条件 | / |  |  |

- B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 | 1 | 开工前十天 |  |
| 2. 工程勘察文件 | / | 开工前十天 |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 | 2 | 开工前十天 |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 | 1 | 开工前十天 |  |
| 5. 施工许可文件 | 1 | 开工前十天 |  |
| 6. 其他文件 | 1 | 开工前十天 |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | / | / | / |
| 2. 办公设备 | / | / | / |
| 3. 交通工具 | / | / | / |
| 4. 检测和试验设备 | / | / | / |

监理廉政责任书

委托人：

监理人：

为加强建设工程监理廉政建设，规范建设工程各项活动中委托人监理人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行监理合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

委托人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向监理人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在监理人和相关单位报销任何应由委托人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受监理人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的监理人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向监理人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同委托人工程建设有关的业务活动；不得以任何理由要求监理人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与委托人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向委托人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为委托人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为委托人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为委托人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1委托人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2委托人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为监理合同的组成部分，与监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，委托人监理人各执一份，具有同等效力。

委托人：                     (公章)    监理人：                      (公章)

法定地址：                            法定地址：

法定代表人或其                        法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)   委托代理人：                  (签字)

第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

（一）质疑人的身份要求

1.质疑人必须是直接参加本次采购活动的当事人。

2.未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

（二）质疑提出的格式要求

1.质疑必须按相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，将不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑投标供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑；投标供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

2.投标供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和回复

1.收到质疑函后，采购人将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商，或重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2、质疑不成立的处理。

（1）若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

（2）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

（3）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

3、虚假质疑的处理

投标供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，将依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标供应商进行相应的行政处罚。

- 第七部分  响应文件组成

响应文件由资格审查资料、价格响应文件、商务技术响应文件三部分组成。供应商提供的响应文件材料须字迹清晰。如响应文件字迹模糊、无法辨认的须提供原件备查，否则由此造成的废标或不得分等后果由供应商自行承担。

- 资格审查资料（正本一份、副本二份，单独密封）：

1、关于资格的声明函；（格式详见附件）

2、法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；（格式详见附件）

非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两人的身份证复印件（格式详见附件）；

3、法人或者其他组织的营业执照或事业单位法人证书；

4、供应商声明函；（格式详见附件）

5、参加采购活动前无失信记录的书面声明；（格式详见附件）

6、本项目的特定资格要求：

1）投标人具有建设行政主管部门核发的监理综合资质或市政行业监理乙级及以上资质；

2）投标人拟派项目负责人：具备市政公用工程注册监理工程师证书（提供注册在申请人单位的工程师或以上职称证书，劳动合同和投标单位为其缴纳的近三个月任意一个月社保证明，年龄须在60周岁以下(自投标截止之日起前推)，且不得为企业法定代表人或董事长)）。

7、其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术响应文件（正本一份、副本二份。不得出现报价。单独密封）：

1、供应商情况一览表；（格式详见附件）

2、商务技术部分正负偏离表；（格式详见附件）

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

3、商务技术部分评标办法中要求提供的全部资料；

4、请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

5、评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

三、价格响应文件（正本一份、副本二份。单独密封，不得出现在商务技术响应文件部分）：

1、竞争性磋商响应函（格式详见附件）；

2、磋商响应报价表；（格式详见附件）

3、磋商响应报价明细表（如有，格式自拟）。

附件：1、关于资格的声明函

南通市城市照明管理处：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （采购项目名称及项目编号）的采购活动进行投标。本公司所提交的投标响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

二〇二五年      月     日

2、法定代表人身份证明

（法定代表人参加投标的提供）

南通市城市照明管理处：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （竞争性磋商项目名称)项目的磋商活动，全权代表我公司处理该磋商活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：           年龄：          职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注: 法定代表人参加磋商活动时将身份证原件带至开标现场备查。

3、授权委托书

（委托代理人参加投标提供）

南通市城市照明管理处：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （竞争性磋商项目名称）项目的磋商活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证正反面面复印件

被授权人身份证正反面复印件

（粘贴此处）

注: 被授权人参加磋商活动时将本人身份证原件带至开标现场备查。

4、供应商声明函

我单位参加                 （项目名称），              （项目编号）投标活动。针对本项目供应商资格要求做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。2. “较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

5、参加采购活动前无失信记录的书面声明

南通市城市照明管理处：

我公司郑重声明：在开标截止时间节点前，没有被“信用中国”、 “信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单。

响应供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月    日

6、供应商情况一览表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 | 人 | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  | 主要产品或服务内容 | 1. |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） | 原值： 净值： |  |  | 2. |  |  |  |
|  | 占地面积 | M2 |  |  | 3. |  |  |  |
| 拟派人员情况 | 姓名 | 年龄 | 岗位证书 |  | 学历 | 曾获何级何种奖励 |  |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  |  |  |  |  |

7、商务/技术部分正负偏离表

（由供应商据实提交，表格不够自行添加）

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

| 序号 | 项目 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1、供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为供应商接受磋商文件的所有要求。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，经三分之二评委认定。

3、供应商如果虚假响应，将承担有关责任及风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

8、竞争性磋商响应函

南通市城市照明管理处：

依据贵单位委托代理机构组织的               （磋商项目名称）项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格。

7、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。否则，我方同意无条件接受贵单位终止合同的要求。

竞争性磋商响应单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

二〇二五年      月     日

9、磋商响应报价总表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 磋商报价（首次） | 费率： %（保留小数点后一位，如1.4%、0.9%） 本工程监理费采用固定费率报价，计算基数为审定后的工程标底价。工程监理费=审定后的工程标底价*固定投标费率。 |

供应商名称：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：        （签字或盖章）

日期：

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 投标报价应包括完成招标文件所确定的委托监理的范围和监理业务所需的全部费用。（临时设施、设备投入等一切费用全部予以考虑。）

（3）第二次报价将在开标现场填写，磋商响应文件密封提交时只需填写首次磋商报价。