南通市城市照明管理处施工协作服务项目

采购文件

项目编号：FW-2026-07

采   购   人：南通市城市照明管理处

采购代理机构：江苏新东方工程管理咨询有限公司

日        期：二〇二六年五月

目  录

第一部分 采购公告

第二部分 供应商须知

第三部分 项目需求

第四部分 评审方法和评审标准

第五部分 响应文件组成

# 第一部分 采购公告

项目概况

南通市城市照明管理处施工协作服务项目的潜在供应商应在“南通市住房和城乡建设局官网”获取采购文件，并于2026年05月28日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：FW-2026-07

2.项目名称：南通市城市照明管理处施工协作服务项目

3.预算金额：80万元。因本项目实际施工工作量具有不确定性，工程量及设置的最高限价仅为投标报价参考所用。合同履约金额不超过预算金额。

- 最高限价：投标供应商报设施抢修下浮率，下浮率不低于10%，下浮率的基数详见附件2026年版结算定额。

- 采购需求（简介）：中标人须按照相关标准及采购人要求提供辖区范围内照明施工协作服务，以及完成采购人交办的其他任务。

6.合同履行期限：本项目服务期限自合同签订之日起至2027年02月28日止。

二、供应商的资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、法律、行政法规规定的其他条件；

6、本项目的特定资格要求: 企业具有建设主管部门颁发的市政公用工程总承包资质或城市及道路照明工程专业承包资质；

7、本项目不接受联合体投标。

注:供应商某项被核查为不合格的资质，不得参加该资质的招投标、合同备案等经营活动。请各潜在供应商引起重视，公告发布之日起自行查询，及时整改，对于在响应文件递交截止时间当日动态监管处于不合格状态的供应商，视为资格审查不通过。查询方式:登录江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台-企业信息-施工企业-动态监管不合格资质查询。

三、获取采购文件

1、 时间：本采购公告发布之日至2026年05月28日

2、地点：“南通市住房和城乡建设局官网（https://zj.nantong.gov.cn/）-公告公示”

3、方式：自行下载

四、响应文件提交

## 1、接收人：南通市城市照明管理处;

## 2、响应文件接收截止时间：2026年05月28日09时30分（北京时间）

3、响应文件的递交地址：南通市崇川区外环东路12号2楼南侧开标室，如有变动另行通知。

注：投标供应商递交投标文件时，投标供应商的法定代表人(或其授权代理人)必须携带本人身份证、法定代表人身份证明(或授权委托书)原件准时参加开标会议。否则，其投标文件将可能不予受理。法定代表人身份证明(或授权委托书)一式二份，一份装订在资格审查文件中，另一份在投标时随身携带。

五、开标

## 1、时间：2026年05月28日09 时30分（北京时间）

2、地点：南通市崇川区外环东路12号2楼南侧开标室，如有变动另行通知。

六、公告期限

1、自本公告发布之日起3个工作日。

2、本次采购的有关信息将在“南通市住房和城乡建设局官网”上发布，敬请留意。

3、潜在供应商在获取本次采购文件后，认真阅读各项内容。有意愿参与本项目投标响应的供应商须进行必要准备工作，按采购文件的要求详细填写和编制响应文件，并按采购文件确定的时间、地点准时参加本项目的采购活动。

七、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目采购活动模式：现场模式。

3、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购文件制作人或项目采购经办人提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：南通市城市照明管理处

地址：南通市长和路138号

联系人：马女士

联系方式：0513-83579293

- 采购代理机构信息

名称：江苏新东方工程管理咨询有限公司信息

地址：南通市崇川区外环东路12号2楼南侧

联系方式：张女士 0513-85679898

电子邮箱： 329985170@qq.com

# 第二部分供应商须知

一、本采购文件由采购人解释。

1、供应商在网上下载采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应向采购人以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本采购文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在投标结束后针对采购文件所有内容提出质疑事项。

2、供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照采购文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与投标。

二、采购文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2、采购人可视情取消、延长相关时间。

3、采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对供应商具有约束力。

4、投标人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5、采购人视情组织答疑会。

三、响应文件的编制与装订

1、响应文件由:①资格审查文件、②符合性审查文件、③价格响应文件，共3部分组成(以下由文件序号代称)。

2、供应商应准备叁份完整的投标文件，其中正本壹份，副本贰份。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

5、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按采购文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字(或盖章)并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。商务报价文件中的报价，包括本采购文件规定涵盖的所有投标范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次投标项目的商务付款方式要求，必须完全响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效投标处理。成交人如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权取消其成交资格。

### 四、响应文件密封

1、供应商须将本项目响应文件：资格审查文件、符合性审查文件、价格响应文件分别单独密封，共3个密封袋。每个封袋内各含正本一套、副本两套，并标明“正本” 或“副本”。正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

2、密封后，应在每一密封件上明确标注项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。

3、开标程序顺利进行后，所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购人均不退回（未拆封的除外）。

五、响应文件的有效期

1、从响应文件接收截止之日算起，60（六十）个日历天内响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

## 2、在特殊情况下，采购人可与响应供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的响应供应商不能修改响应文件，拒绝接受延期要求的响应供应商的响应文件将被拒绝。

六、报价准备

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、投标报价均以人民币为报价的币种。

3、投标报价包括劳务费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

4、供应商应详细阅读采购文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按采购文件的要求提供响应文件，导致报价无效，作无效标处理。

七、相关费用

1、供应商承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、采购人不收取任何费用。

## 八、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为预算金额的 5% （取整），成交后7个工作日内递交，否则作自动放弃成交资格处理。

2、缴纳方式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式。

3、账户信息：

收款人：南通市城市照明管理处

单位地址：南通市教育路34号

开户行：上海浦发银行南通分行

开户账号：88104292000643

## 4、服务期满后，成交供应商全部履约合同义务，成交供应商提交相应的申请材料，经采购人确认后15个工作日内一次性无息退还履约保证金。

## 5、由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，造成损失的，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

## 九、签订合同

## 成交供应商在成交通知书发出之日起30日内，凭“中标（成交）通知书”和“履约保证金”的缴纳凭证，与采购人签订书面合同，中标（成交）供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消成交资格，给采购人造成损失的，中标（成交）供应商应当赔偿损失。

# 第三部分项目需求

项目属性:服务类项目

- 采购标的

## 2026年5月开工的照明项目。截止到2027年02月28日

- 工作内容

## 1、隐蔽施工

## 涉及沟槽土方开挖、管线敷设、基础开挖浇筑、手孔井开挖砌筑、电缆敷设等工作。

## 2、照明设备安装

## 涉及灯具安装、灯杆安装、控制箱安装、电缆敷设、桥架线槽安

## 装、校杆、接地棒焊接、油漆涂装等独立施工或配合施工工作。

## 3、资料整理

## 涉及工程竣工后CAD竣工图绘制、竣工工程量清单统计，工程审计配合等工作。

以上三项具体工作内容由施工负责人根据项目现场实施情况指派。

- 工作要求

## （1）工程中所使用电缆穿线器、扬尘管控所涉及的设施设备（如洒水车等）由施工协作单位自行购置。扬尘控制、过路电缆槽钢板覆盖、水马围护三项分项由各单位自行踏勘现场后考虑到下浮率中，不单独计量工程量。

## （2）辅料主要指砼、砖头、黄砂、石子等（不含井盖）。

## （3）最终结算工程量以项目负责人审核工程量为准。

## （4）隐蔽施工完成后，施工协作单位需对成品进行保护。在装灯亮灯前施工协作单位施工部分损害造成损失由施工协作单位负责。

## （5）签证通过综合管理平台里的工程管理模块“劳务签证单”提交。

## （6）参照我处提供竣工图模板进行竣工图绘制。严格按照施工现场实际情况绘制路灯灯位、井位以及电缆走向等。竣工图与施工图有偏差的需标注说明。工程量清单（灯杆灯具，电缆，PE管，基础，箱变表箱）需与我处提供出库清单进行比对。提交竣工图时一并提交工程量清单、隐蔽工程量佐证资料（如照片，视频等）。

- 甲供材料管理

（1）中标单位必须执行采购人相关材料、物资管理办法要求做好材料管理工作。由外包单位自行采购的辅助材料，必须符合相关质量要求。因外包单位采购材料所引起施工质量、安全和经济责任均由外包单位负责。

（2）中标单位在施工过程中，对我处提供的材料需妥善保管，如发生材料设施偷盗、破坏等情况，所有损失在劳务结算时按材料的实际采购价进行扣款。

五、商务要求

1.报价要求

投标供应商报设施抢修下浮率，下浮率不低于10%，下浮的基数详见附件2026年版结算定额。下浮内容为人工费、机械费、点工费、辅料费。下浮率报价小数点后不得超过两位数（如XX.XX%）。

报价下浮率应包含施工中甲供PE管以及乙供砼、沙石、砖等材料的机械运输费用和水电、高空作业措施等一系列现场费用，应考虑到所承担的责任、义务和一般风险。

2.结算及付款方式

（1）项目完成后，项目负责人对施工协作结算申报量和工程实际发生量进行核定，经复核确认，以复核确定量为主要依据，确认施工协作结算价格，凭结算审定单按施工协作结算流程办理结算。项目实施过程中有工程变更按照设计变更、监理机构签证意见为准进行工程量结算。

（2）施工协作结算所有工序的人工、机械及辅料耗用量依据《南通市城市照明管理处施工协作结算定额（2026年版）》执行。如果特殊工作内容没有内部定额的根据《江苏省市政工程计价定额》并乘以0.8的系数执行。辅料价格参照建设单位合同当期指导价。

（3）小区、绿地项目土方全部按照二类结算，道路项目土方二类/三类按照8/2结算，中心城区道路改造项目土方按照二类/三类按照5/5结算。

（4）取费标准。按人工费、机械费总和的12%计取管理费；按人工费、机械费总和的3%计取利润。措施项目清单费用中现场安全文明施工措施费按1.1%计取，规费中劳动保险费按0.5%计取，其余措施费和规费不计取。

（5）工程结算时的人工、机械、点工及辅料的单价最终下浮率，以各家中标时的下浮率为准。结算价格为含税价。

（6）结算工作需要在我处的综合管理平台中的工程管理模块上完成。结算单位填“工程结算清单”提交系统，项目经理审核通过后系统生成“结算核定单”。项目经理根据实际情况扣减材料耗损、考核扣减等，工程科核定，领导审批后，系统生成“费用报销单”。结算单位按“费用报销单”开票金额开具“劳务发票”，同时打印“工程结算清单”、“结算核定单”、“费用报销单”盖章，“一票三单”交给项目经理，我处财务将按约定付款。

（7）工程竣工后按施工协作结算核定单支付结算价95%，尾款在配合完成审计工作后一次性支付。跨年度项目在本年度可按已完工程量进行预结，按施工协作结算核定单支付结算价70%。

3.考核

根据采购人相关考核办法执行。

4.合同签订

劳务单位在确定中标后一日内根据本项目规模特点提交劳务人员名单，并在三日内完成合同签订。合同签订后中标单位方可履约，否则引起的一切后果由中标单位自行承担。

5.合同履行

1、服务期：本项目服务期限自合同签订之日起至2027年02月28日止。

2、合同中涉及人工、材料单价合同期内不做相关调整。

3、中标后劳务人员原则上需持续服务至该项目竣工，期间不得在其他分包单位项目施工。劳务人员确需更换调整的，在履行相关手续并经审核同意方可调整，否则按照我处相关规定进行处罚。

4、满足以下条款之一的，合同则立即解除并列入照明处黑名单（黑名单包括法人和自然人）不得参加照明处以后所有的劳务协作类项目：

（1）劳务单位无法满足照明处的相关要求；

（2）未按照要求运行维护，给照明处造成严重影响的；

（3）在一个考核期内考核累计扣除5分及以上的。

6.、注意事项

本次项目均在开放交通的道路、公园、绿地上进行作业，各投标人自行考虑机械、符合施工要求的安全措施保障等因素，自行踏勘作业区域。

投标人须认真理解项目实施内容，不清楚的应及时询问。

## 六、采购需求中必须满足的实质性要求

6.1技术部分实质性要求

（1）投标人提供承诺，完全满足采购人技术部分实质性要求。

（2）投标人提供承诺，根据采购人择优选择的结果，受委托完成急难险重项目、专项工程的工作。

（3）投标人提供承诺严格执行南通市用工工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法交纳社会保险、购买意外伤害险、工伤抚恤等用人费用，承担未正常执行劳动法用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益，因雇员的劳动用工所产生的一切纠纷及人身安全均由中标人承担。

6.2商务部分实质性要求

（1）投标人应对所投分包的设施抢修进行下浮报价，下浮率小于等于10%，视为无效投标。（提供承诺，格式自拟）

（2）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，如不能在合理的时间内证明其报价合理性，视为无效标。（提供承诺，格式自拟）

# 第四部分 评审方法和评审标准

一、开标

1、采购代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

2、投标人不足3家的不得开标。

二、评委会由由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

三、评审程序

资格审查→符合性审查→价格标评审→确定成交候选人

## 四、资格审查

1、采购人将委托评委会对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格评审。

2、资格审查、符合性审查合格的供应商进入评标。

3、资格审查标准：

| 序号 | 资格后审材料文件清单 | 标准：唯一性判断条件是与否（在对应的括号内打勾） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供投标供应商的营业执照副本复印件加盖公章 | 是（）否（） |
| 2 | 法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件加盖公章；非法定代表人参加的，提供法定代表人授权委托书、被授权人身份证复印件及被授权人在该单位2026 年01月-至投标截止时间任意一个月的由主管部门出具社保证明复印件加盖公章（格式见第五部分） | 是（）否（） |
| 3 | 供应商符合资格条件的声明函（格式详见第五部分） | 是（）否（） |
| 4 | 企业具有建设主管部门颁发的市政公用工程总承包资质或城市及道路照明工程专业承包资质； | 是（）否（） |
| 5 | 投标及履约承诺书（格式详见第五部分） | 是（）否（） |
| 6 | 供应商在响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质（仅指本项目的资质）动态监管结果不处于不合格状态（投标单位无需提供材料，由招标代理机构登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台-企业信息-施工企业-动态监管不合格资质查询”，对动态监管处于不合格状态的供应商进行截图保存） | 是（）否（） |

### 4、符合性审查内容（格式详见第五部分）

4.1技术部分实质性要求

4.2商务部分实质性要求

### 五、评标

### （一）评标事项

1、评标时间：资格审查和符合性审查结束以后。

2、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、采购文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

3、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据采购文件载明的评标方法直接确定成交人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出采购文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

4、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应采购文件要求，并做出评价；

（3）按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合采购人或采购代理机构答复投标人提出的质疑。

5、除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、开标后直到公告项目成交结果发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

### 8、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

### （二）评审方法

1、本项目采用最低评标价法。即指以价格为主要因素确定成交人的评标方法。原则即为：在全部满足采购文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据《中华人民共和国政府采购法》第四十条第四款内“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则（下浮率最高）”，确定成交人。

（1）本项目采用最低评标价法，下浮报价低于限价的作无效标处理。

（2）价格评审内容包括分析项目需求各产品单价是否合理，价格所含范围是否完整，有无重大错漏项。如果供应商的响应产品清单中有漏项并构成未实质性响应采购文件要求的，按无效投标处理。

（3）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

3.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；

3.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；

3.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.4评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

(4)启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

2、评委会对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身，不依靠采购评审活动开始后的任何外来证明。

3、评审活动开始后，评委会成员对采购文件的细则若有争议，由评委会成员集体讨论确定。评委会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评委会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4、评委会对评标未尽情况有最终解释权，且对落标的供应商不做落标原因的解释。

六、出现下列情形之一的，作无效投标处理

- 响应文件未按采购文件要求密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求的；

- 未通过符合性审查的；

- 报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

- 报价文件出现在其他投标文件中的；

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的；

- 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理；

- 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

## 七、有下列情形之一的，视为响应供应商恶意串通竞标，其投标无效

1、直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

2、按照采购人的授意撤换、修改响应文件；

3、与其他的供应商协商进行报价、技术方案编制等响应文件的实质性内容；

4、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商，按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

6、供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7、供应商与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

8、不同响应供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

9、不同响应供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

10、不同响应供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

11、不同响应供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

## 八、出现下列情形之一的，作废标处理

1、出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.响应供应商报价均超出采购最高限价的；

3.因重大变故，采购任务被取消的；

4.评委会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

## 九、成交通知

1、采购评审活动结束后，成交结果将在“南通市住房和城乡建设局官网”公告。

2、成交结果公告的有效期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

第五部分 响应文件组成

## 一、响应文件目录

1.资格审查文件

2.符合性审查文件

3.价格响应文件

## 二、响应文件封面范例

（项目名称）

响应文件

对应填写：资格审查文件

对应填写：符合性审查文件

对应填写：价格响应文件

项目编号：

供应商：供应商单位全称

年     月     日

三、响应文件

### A、资格审查文件

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格并解除合同，由此带来的一切责任和损失均由该供应商承担。

#### A1、目录

| 序号 | 资格后审材料文件清单 | 标准：唯一性判断条件是与否（在对应的括号内打勾） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供投标供应商的营业执照副本复印件加盖公章 | 是（）否（） |
| 2 | 法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件加盖公章；非法定代表人参加的，提供法定代表人授权委托书、被授权人身份证复印件及被授权人在该单位2026年01月至投标截止时间任意一个月的由主管部门出具社保证明复印件加盖公章（格式见第五部分） | 是（）否（） |
| 3 | 供应商符合资格条件的声明函（格式详见第五部分） | 是（）否（） |
| 4 | 企业具有建设主管部门颁发的市政公用工程总承包资质或城市及道路照明工程专业承包资质； | 是（）否（） |
| 5 | 投标及履约承诺书（格式详见第五部分） | 是（）否（） |
| 6 | 供应商在响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质（仅指本项目的资质）动态监管结果不处于不合格状态（投标单位无需提供材料，由招标代理机构登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台-企业信息-施工企业-动态监管不合格资质查询”，对动态监管处于不合格状态的供应商进行截图保存） | 是（）否（） |

供应商：（加盖单位公章）

法定代表人或被委托授权人签字：

日期：

注：以上由供应商填写，仅作为提供的资格后审资料文件内的资料首页清单目录。

#### A2.资格审查文件相关的格式文件

##### 1、法定代表人身份证明

南通市城市照明管理处：

（先生／女士）现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年月日

法定代表人的身份证复印件（正、反面）

##### 2、法定代表人授权委托书

南通市城市照明管理处：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字： 联系电话：

被委托授权人签字： 联系电话：

供应商（盖章）

年    月    日

法定代表人身份证复印件（正、反面）

被委托授权人的身份证复印件（正、反面）

附：被委托授权人应为投标响应供应商在职人员，同时须提供被委托授权人在该单位2026年01 月至投标截止时间任意一个月的由主管部门出具社保证明，否则作无效处理。

注：投标供应商递交投标文件时，投标供应商的法定代表人(或其授权代理人)必须携带本人身份证、法定代表人身份证明(或授权委托书)原件准时参加开标会议。否则，其投标文件将可能不予受理。法定代表人身份证明(或授权委托书)一式二份，一份装订在资格审查文件中，另一份在投标时随身携带。

3、供应商符合资格条件的声明函

我单位参加（项目名称）投标活动。针对采购文件规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

声明人名称（公章）：

日期：  年  月  日

4、投标及履约承诺书

南通市城市照明管理处：

我单位（供应商名称）郑重承诺：

1、在本次招投标活动中，不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第七十二条、第七十四条 阐述的相关情形。投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标情形。若与实际情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果；

2、我单位在成交后充分响应采购文件“项目需求”中各项要求，保质、保量、按时向采购人提供优质服务；

3、合同期内，成交人如因自身原因不能履行投标承诺，采购人为保证工作进度可立即通知第三方供应。如每出现1次以上情况或出现检查不合格、返工整改不到位的情况，扣罚合同履约保证金30%，成交人在收到采购人通知后按期补足履约保证金。累计3次，采购人有权单方面解除供货合同（履约保证金不予退回）；

4、在合同期内无条件配合采购人在数量、质量、服务等方面对我单位进行的各项检查、抽查工作，并承担由此配合产生的费用。如在检查过程中发现不符合的情况，投标供应商须接受相应处罚，并承担因此造成采购人相应工程项目中的所有损失。

承诺人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

B、符合性审查文件

技术实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况（完全响应/不响应/...） | 偏离情况（正偏离/符合/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （1）投标人提供承诺，完全满足采购人技术部分实质性要求。 |  |  |
| 2 | （2）投标人提供承诺，根据采购人择优选择的结果，受委托完成急难险重项目、专项工程的工作。 |  |  |
| 3 | （3）投标人提供承诺严格执行南通市用工工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法交纳社会保险、购买意外伤害险、工伤抚恤等用人费用，承担未正常执行劳动法用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益，因雇员的劳动用工所产生的一切纠纷及人身安全均由中标人承担。 |  |  |
| 4 |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

年	 月 	日

证明材料1,证明材料2, ……

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

证明材料

承诺书

南通市城市照明管理处：

我公司承诺完全响应技术部分实质性要求：

（1）完全满足采购人技术部分实质性要求。

（2）根据采购人择优选择的结果，受委托完成急难险重项目、专项工程的工作。

（3）严格执行南通市用工工资标准的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法交纳社会保险、购买意外伤害险、工伤抚恤等用人费用，承担未正常执行劳动法用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益，因雇员的劳动用工所产生的一切纠纷及人身安全均由中标人承担。

承诺人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

商务实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况（完全响应/不响应/...） | 偏离情况（正偏离/符合/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （1）投标人应对所投分包的设施抢修进行下浮报价，下浮率小于等于10%，视为无效投标。（提供承诺，格式自拟） |  |  |
| 2 | （2）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，如不能在合理的时间内证明其报价合理性，视为无效标。（提供承诺，格式自拟） |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

年	 月 	日

证明材料1,证明材料2, ……

备注：

1.投标人必须对商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该分包作无效投标处理。

承诺书

南通市城市照明管理处：

我公司承诺完全响应商务部分实质性要求：

（1）我司所投分包的设施抢修进行下浮报价若下浮率小于等于10%，视为无效投标。

（2）我司报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，如不能在合理的时间内证明其报价合理性，视为无效标。

承诺人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

C、价格响应文件格式

报 价 总 表

项目名称：

项目编号：

投标总报价

下浮率：

说明：

1、供应商的报价最多精确到小数点后两位，评审价精确到小数点后两位（四舍五入）。

如我单位成交（成交），合同履约期间本项目联络人：

身份证号码：联系方式：

供应商（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字/盖章）：

日期： 年月 日

附件2 投标分项报价表（如有格式自拟）