城建中心2025年度城建项目

地质灾害危险性评估、节地评价咨询业务

招 标 文 件

招标人：南通市城市建设工程管理中心

招标代理机构：南通万隆工程管理有限公司

日期：二〇二五年三月

- 第一章  投标须知

根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）、《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》（国土资发[2004]69号）等相关文件规定，拟对南通市城市建设工程管理中心负责的市政园林项目开展地质灾害危险性评估、节地评价咨询业务。

一、工程概况：

1、项目名称：城建中心2025年度城建项目地质灾害危险性评估、节地评价咨询业务

2、资金来源：城建资金

3、项目地点：南通市

4、工期

4.1地质灾害危险性评估：自甲方资料提供齐全之日起10个工作日完成。

4.2节地评价：自甲方资料提供齐全之日起20个工作日完成。

- 5、服务期限：签发中标通知书之日起至2025年12月31日止。

- 二、招标范围及内容

1、招标范围：签发中标通知书之日至2025年12月31日期间，由南通市城市建设工程管理中心委托的市政园林工程项目（含市政道路、桥梁、隧道、园林绿化等）和公用事业项目等。

2、招标内容：

（1）地质灾害危险性评估：

A、级别：按自然资源管理部门规定的地质灾害评估等级进行地质灾害危险性评估。

B、内容：分析工程建设引发或加剧地质灾害的可能性；评估工程建设本身可能遭受地质灾害的危险性；评价项目建设场地土地适宜性，提出地质灾害防治措施。

C、要求：按照《苏国土资发[2011]216号》的要求，评估报告须经专家审核通过。

- （2）节地评价

- 按照国家有关技术规范要求开展建设项目节地评价工作，包括但不限于前期准备、建设项目调查、建设项目分析、建设项目优化用地规模评价、节地评价报告编制、专家评审、报建审批直至取得相关批准文件等与节地评价有关的所有内容。

三、投标人应当具备的主要资格条件

- （1）投标人应具有合法经营资格并能够承担完全民事责任的独立法人单位，持有效营业执照或事业单位登记管理部门颁发的有效事业单位法人证书；

- （2）投标人应具备有效期内的自然资源部颁发的地质灾害危险性评估甲级资质和城乡建设部颁发的工程勘察综合甲级资质；

- 本次招标不接受联合体投标。

- （3）投标人拟投入本项目的项目负责人资格：具备高级工程师或以上职称资格和

四、投标文件要求

1、投标人应认真阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

2、投标文件应包括资格审查文件、技术标、商务标、电子投标文件。投标文件格式：按招标文件附件格式要求填写。

2.1资格审查文件包括：

（1）授权委托书，并附授权委托人身份证复印件（格式详见第四章）；

（2）法定代表人身份证明书（格式详见第四章）；

（3）企业法人营业执照证书或事业单位登记管理部门颁发的有效事业单位法人证书（复印件）；

（4）有效期内的自然资源部颁发的地质灾害危险性评估甲级、城乡建设部颁发的工程勘察综合类甲级资质（复印件）；

（5）拟派项目负责人的职称证书和注册土木工程师（岩土）证书（复印件）；

（6）拟派项目负责人为投标人正式人员（提供有效劳动合同书和社保相关证明材料）；

（7）承诺书（格式详见第四章）；

（8）项目负责人委任书（格式详见第四章）；

（9）投标人免缴投标保证金信用承诺书（格式详见第四章）；

各投标人提供的资料必须真实有效，评委在评审中如发现有弄虚作假行为，按无效投标文件处理，骗取中标的，将取消其中标资格，没收投标保证保证金，并将提交建设行政主管部门依法处理。

2.2技术标包括：

以投标人以往类似工程为例提供地质灾害危险性评估和节地评价技术方案，具体详见评标方法中要求提交的资料及内容。

2.3商务标包括：

（1）投标函（格式详见第四章）；

（2）企业资信，具体详见评标方法中要求提交的资料及内容。

2.4电子投标文件：

上述资格审查文件、技术标、商务标与纸质标书一致的完整PDF版本（签字、盖章后）。

3、招标文件提供的文件格式投标人必须使用，但表式可以按同样格式进行扩展。

4、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

5、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴或签字。

6、投标文件的密封与提交

6.1投标人应准备肆份完整的投标文件，其中正本壹份，副本叁份，并标明“正本”或“副本”字样。投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

6.26.2投标文件分肆册装订。第一册为资格审查文件，第二册为技术标，第三册为商务标，第四册为电子投标文件。以上肆册应分别密封，并在封袋标明“资格审查文件”或“技术标”或“商务标”或“电子投标文件”字样，均必须以显著标志密封，在封袋上加盖投标人单位章，并在封袋上写明招标项目名称及投标人名称。

6.3投标人在开标现场递交投标文件时，投标人的法定代表人或其授权委托人须准时参加开标会议，否则投标文件将被拒绝接收。逾期送达的或者非法定代表人或其授权委托人本人递交投标文件的，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

6.4投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

7、如投标人对招标文件有疑问，请于2025年3月7日17:00前，发送至邮箱2141795953@qq.com。

五、投标相关费用

1、投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

2、投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。

3、中标单位在领取中标通知书前应支付招标代理公司代理费1000元（现金）。

4、投标保证金为壹万元整（人民币）。本项目免缴投标保证金但不免除相应责任。投标人需提供投标人免缴投标保证金信用承诺书。

5、本项目免缴投标保证金但不免除相应责任。投标人需提供投标人免缴投标保证金信用承诺书。如果投标人存在招标文件约定的投标保证金不予退还的情形，将于收到招标人书面通知7日内将招标文件约定的投标保证金足额缴纳至招标人指定账户。

6、投标人在投标有效期内撤回投标文件或被认定存在违法违规行为时，投标人的投标保证金不予退还或由被保险人发起理赔申请。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金或由被保险人发起理赔申请：

6.1.1 放弃中标项目的；

6.1.2 拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

6.1.3 不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

7、投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

8、履约保证金为贰万元整（人民币），待年度合同范围内所有工作内容全部履行完成后退还（不计息）。

六、工作条件和协作事项：

中标人自行收集报告编写工作所需要的工程资料及其他所需资料；委托人协助中标人收集工程的有关资料。

七、验收标准、方式和方法：

根据国家、地区及行业的有关政策、法规及规范要求，按照江苏省、南通市相关主管部门的有关规定和要求编制报告，通过专家评审并得到市相关职能部门的认可后即为验收合格。

八、开标时间、地址

1、投标文件递交截止时间及开标时间： 2025年3月14日9时30分；

2、投标文件递交及开标地点： 南通市崇川路58号产业技术研究院9号楼24楼南通万隆开标室。

九、开标、评标、定标

1、本工程评标、定标采用综合评估法评标办法，具体内容详见第二章。

2、招标人按本须知规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人或招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，并公布投标文件的主要内容。

3、评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。

4、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

5、凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

(1)投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

(2)投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

(3)如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

(4)投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

(5)投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

(6)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价或招标控制价的；

(7)同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

(8)与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

(9)与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

(10)与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

(11)未按招标文件要求提供投标保证金的；

(12)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

(13)明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

(14)投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

(15)投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

(16)未按招标文件要求提供投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

(17)不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

(18)以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

6、评标、定标工作由招标人或代理机构组织进行。

7、投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或其授权委托人签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

8、评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(2)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(3)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

十、授予合同

1、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面大合同。后续根据招标人委托，分别签订各单项工程的业务合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、中标通知书发出后，书面大合同签订前中标人须向招标人交齐履约担保金，否则作自动放弃中标资格处理。

3、若中标人不能按本须知第十条中的1、2款的规定执行，招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目和签订合同的权利，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

4、中标人在中标后或服务期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件。

5、如因政策影响，地质灾害危险性评估或节地评价咨询业务中的一项或多项被取消的，则对应合同价款相应取消。

第二章   评标办法（综合评估法）

投标人或通过资格审查的投标人数量≥3家的，按以下评标办法评标；

投标人或通过资格审查的投标人数量不足3家时，则本次招标失败，招标人重新组织招标。

一、评标程序

资格审查→商务标评审→技术标评审→确定中标候选人

二、投标人资格审查

参加本工程投标的投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，并按照下表所列《资格审查必要合格条件标准》对投标人的资格进行审查。只有通过资格审查的投标人，才能参加后续商务标的评审。

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合法注册 | 工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照，或事业单位登记管理部门颁发的有效事业单位法人证书。 | 有效期内的企业法人营业执照或事业单位法人证书 |
| 2 | 企业资质 类别等级 | 投标人应具备有效期内的自然资源部颁发的地质灾害危险性评估甲级资质、住房和城乡建设部颁发的工程勘察综合类甲级资质。 | ①有效期内的地质灾害危险性评估甲级资质证书②有效期内的工程勘察综合类甲级资质证书 |
| 3 | 项目负责人资 质 | 必须具备高级工程师或以上职称资格和注册土木工程师（岩土）证书。 | 有效期内的职称证书和注册土木工程师（岩土）证书 |
| 4 | 拟派项目负责人为投标人正式人员 | ①投标企业与拟派项目负责人签订的有效劳动合同书； ②投标企业为拟派项目负责人缴纳近期连续3个月（至少缴纳了2024年11月至2025年1月）的社会保险连续缴费记录或有效证明。 | 以下资料任意一项： ①有效的劳动合同及投标单位注册地社保机构出具的单位为项目负责人缴纳近3个月（至少缴纳了2024年11月至2025年1月）的社会保险连续缴费记录或有效证明。 ②项目负责人属于事业单位正式编制人员的可提供上级主管部门出具的有关项目负责人的人事关系及社保缴纳证明资料。 |
| 5 | 企业履约 情 况 | 无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录。 | 投标人法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的承诺书（格式详见第四章）。 |
| 6 | 项目负责人 委任书 | 项目负责人委任书 | 投标人法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的项目负责人委任书（格式详见第四章） |
| 7 | 投标保证金 | 投标人免缴投标保证金信用承诺书 | 经投标人法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的投标人免缴投标保证金信用承诺书（格式见第四章） |
| 备注 | 1、上述资格审查内容须提供清晰可辨认的原件复印件并加盖投标单位公章，复印件不清楚导致无法辨认的并且任意一项经评标委员会评审不通过的，则资格审查不予通过。 2、资格审查材料原件仅作备查，如因投标人未带原件备查的，由此引起的后果由投标人自负。 |  |  |

三、技术标评审（满分35分）

工作方案：根据投标单位针对地质灾害危险性评估和节地评价的技术路线、工作方法、人员组成结构、进度计划安排及质量保障措施的合理性、完备性及可操作性方面酌情给分。优秀（32-35分），良好（28-32（不含）分），一般（21-28（不含）分）。技术标得分去掉评委评分中的一个最高得分和一个最低得分后的算术平均分（得分四舍五入保留至小数点后2位），且技术标得分须在21分（含）以上，方可进入商务标评审，否则，不予继续评审。

四、商务标评审（满分65分）

1、企业资信（45分）

| 1 | 业 绩 （16分） | 投标人自2022年1月以来具有类似工程地质灾害危险性评估业绩的（类似工程指：市政园林公用工程），每提供1个得3分，本项最高得12分。（业绩日期以合同签订时间为准，提供①中标通知书或原业主单位证明材料和②合同提供复印件并加盖公章，原件备查。） | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标人自2022年1月以来，投标人具有类似工程节地评价业绩的（类似工程指：市政园林公用工程），每有1个得2分，本项最高得4分。（业绩日期以合同签订时间为准，提供①中标通知书或原业主单位证明材料和②合同提供复印件并加盖公章，原件备查。） | 4 |
| 2 | 投 标 人 综合实力 （16分） | 具有地质灾害勘查、设计、监理甲级资质并在有效期内的，每有一项得3分，本项最高得9分。（提供证书复印件并加盖投标人公章，原件备查） | 9 |
|  |  | 本地化服务机构：投标人为南通本地企业或在南通设有分支机构的外地企业，提供正式注册的本地企业营业执照或分支机构营业执照的得3分，未提供不得分。（提供复印件并加盖投标人公章，原件备查） | 3 |
|  |  | 在南通设有经本地主管建设部门盖章备案的土工实验室的得4分。（提供备案证明文件并加盖投标人公章，原件备查） | 4 |
| 3 | 项目组 成 员 （8分） | 项目负责人具备正高级高级工程师职称的，且获得省级及以上主管部门颁发的奖项得2分。（提供证书复印件并加盖投标人公章，原件备查） | 2 |
|  |  | 投入本项目的人员中有江苏省省级地质灾害危险性评估成果审查专家库成员的，每有一人得2分，本项最高得6分。（提供相关证明材料并加盖投标人公章，原件备查） | 6 |
| 4 | 信誉及 能 力 （5分） | 投标人通过的ISO质量、职业健康安全、环境管理体系认证，其中ISO质量、职业健康安全、环境管理体系认证证书范围需同时分别包含地质灾害危险性评估、工程勘察，否则不得分。每有一个认证证书得1分，本项最高得3分。（提供证书复印件并加盖投标人公章，原件备查） | 3 |
|  |  | 投标人具备有效期内的中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书的实验室，得1分。（提供证书复印件并加盖投标人公章，原件备查） | 1 |
|  |  | 投标人具备有效期内的检验检测机构资质认定证书（CMA认证）的得1分。（提供证书复印件并加盖投标人公章，原件备查） | 1 |

注：1、以上业绩不得重复计分；2、上述复印件均须加盖投标人公章并提供原件备查，如复印件未加盖投标人公章或备查时未提供原件的，则该项不得分。

2、报价（满分20分）

A、本次招标设立招标控制价为：每个项目总价：9.7万元整（其中各单项价格：每个项目地质灾害危险性评估：3.5万元整；每个项目节地评价：6.2万元整）。

B、有效报价是指每个项目投标报价项目总价及各单项价格均低于或等于招标控制价的报价，每个项目投标报价项目总价及各单项价格高于招标控制价的为无效报价，作无效标处理。

C、评标基准价：以各投标单位的有效报价中的每个项目总价的算术平均值为评标基准价（若有效投标文件≥7家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值）。

D、商务报价得分：与评标基准价相比，相等的得20分，每下浮1%扣0.6分，每上浮1%扣0.9分，最多扣20分。不足1%按内插法计算，得分四舍五入保留至小数点后2位。

3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明：评标结束后，除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变。

四、评分采用百分制，总分为各分项得分之和,总分保留两位小数，以得分最高者为中标人。如遇两家投标单位并列排名第一时，以商务标得分高的单位为中标单位，如商务标得分也相同，则通过抽签方式决定中标单位。

五、本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

六、注意事项

1、各投标人提供的投标文件必须是真实、有效。若在评标过程中发现提供虚假材料的，则作废标处理；若定标后、签订委托合同前，被他人举报并经查实弄虚作假的，则取消其中标资格，并没收投标保证金；若签订委托合同后，被他人举报并经查实弄虚作假的，招标人有权解除合同，并没收履约保证金，由此造成的一切责任与后果，均由该投标人承担。

2、评标办法的解释权归评标委员会。

第三章  合同条款

工程

地质灾害危险性评估及节地评价服务合同书

年    月    日

地质灾害危险性评估、节地评价咨询服务合同

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

甲方委托乙方承担                 地质灾害危险性评估及节地评价（以下分别简称“地灾评估”、“节地评价”）工作任务。

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本项目的具体情况，为明确责任，协作配合，确保地质灾害评估及节地评价工作质量，经甲乙双方协商一致，签定本合同，以资共同遵守。

一、工作范围

拟建工程位于 南通市     区，具体工作范围为项目用地红线范围。

二、工作内容及技术要求

1.地灾评估

1.1级别：按自然资源部规定的地质灾害评估等级进行地质灾害危险性评估。

1.2内容：分析工程建设引发或加剧地质灾害的可能性；评估工程建设本身可能遭受地质灾害的危险性；评价项目建设场地土地适宜性，提出地质灾害防治措施。

1.3要求：按照《苏国土资发[2011]216号》的要求，评估报告须经专家审核通过。

2.节地评价

按照国家有关技术规范要求开展建设项目节地评价工作，包括但不限于前期准备、建设项目调查、建设项目分析、建设项目优化用地规模评价、节地评价报告编制、专家评审、报建审批直至取得相关批准文件等与节地评价有关的所有内容。

三、评估报告及提交工期

1．工期：

1.1地灾评估：自甲方资料提供齐全之日起10个工作日完成。

1.2节地评价：自甲方资料提供齐全之日起20个工作日完成。

2.提交成果：

2.1地灾评估：提交经专家组审查认可的本项目地质灾害危险性评估报告共 肆 份。

2.2节地评价：提交符合国家及省厅要求、满足本项目用地土地划拨的要求，乙方承诺保证使甲方的上述节地评价报告通过相关部门的审定。提交节地评价报告共 叁  份，提交市级或区级用地预审的批复文件。

四、双方的职责

（一）甲方的职责

1.提供与本项目有关的红线图、项目批复、建设项目选址意见书等基础资料；

2.按合同规定支付服务费用。

（二）乙方职责

1.对提交的地质灾害评估、节地评价报告质量负全部责任；负责有关管理部门和专家评审等相关费用。

2．负责有关管理部门查询等相关服务咨询工作；取得市级或区级用地预审的批复文件。

五、服务报酬及支付方法

1.服务报酬：

本次地灾评估及前期咨询服务报酬总计人民币大写    （￥   ），其中地灾评估报酬为人民币大写     （￥    ）、节地评价报酬为人民币大写      （￥    ）。

2.支付办法：乙方按合同要求提交成果，工程概算经财政审核批复后甲方一次性付清全部费用。

3. 履约保证金为贰万元整（人民币），待年度合同范围内所有工作内容全部履行完成后退还（不计息）。

六、验收标准、方式和方法：

根据国家、地区及行业的有关政策、法规及规范要求，按照江苏省、南通市相关主管部门的有关规定和要求编制报告，通过专家评审并得到市相关职能部门的认可后即为验收合格。

七、技术成果的归属和分享

项目研究所完成的技术成果属于甲方所有。

八、违约责任

1.任何一方不执行本合同的规定或不履行合同中的约定的义务，均视为违约，应承担相应违约责任。

2.在执行合同过程中，双方因合同发生争议时应当协商解决，若协商或调解无效，可向所在地人民法院起诉。

3．对于甲方提供的图纸和资料以及属于甲方的成果，乙方有义务保密。不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。

九、如因政策影响，地质灾害危险性评估或节地评价咨询业务中的一项或多项被取消的，则对应合同价款相应取消。

十、本合同壹式 陆 份，甲、乙双方各持 叁 份，贰份相应机构留存，双方签字盖章后生效。

甲方：                              乙方：

单位（盖章）：                      单位（盖章）：

法人代表（或代理人）：              法人代表（或代理人）：

联系人：                             联系人：

联系电话：                           联系电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

年  月   日                            年  月   日

第四章  投标文件格式

城建中心2025年度城建项目

地质灾害危险性评估、节地评价咨询业务

资格审查文件

投标人名称：          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：      年     月     日

1、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年      月       日

经营期限：

姓名：                   性别：              年龄：

职务：              系： (投标人单位名称)      的法定代表人。

特此证明

投标人(盖单位章)：

日期：       年     月     日

2、授权委托书

本授权委托书声明：我(姓名)系     （投标人名称)的法定代表人，现授权委托          （姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加南通市城市建设工程管理中心的城建中心2025年度城建项目地质灾害危险性评估、节地评价咨询业务的招标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：

代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖单位章)：

法定代表人(签字或盖章)：

身份证号码：

委托代理人(签字)：

身份证号码：

日期：      年      月       日

3、承 诺 书

南通市城市建设工程管理中心：

我单位参加你方的 城建中心2025年度城建项目地质灾害危险性评估、节地评价咨询业务 （以下简称“本工程”）投标的申请，现我方向你方郑重承诺：

- 我单位财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为；

- 我单位未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

- 我单位无因违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。

- 如果我单位经本工程评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方第一中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。

- 如果我单位中标承诺将严格按《江苏省地质灾害危险性评估技术要求》（苏国土资发[2010]353号）进行地质灾害危险性评估工作，按照江苏省自然资源部的要求，评估报告经专家审核通过。编制节地评价报告，成果符合国家、地区及行业的有关政策、法规及规范要求，且通过专家评审和市相关职能部门的认可；同时协助报批工作。

- 如不能达到上述验收标准要求，你单位可随时取消我单位中标资格，并同意履约保证金不予退还。

投标人（盖公章）：

日            期：

4、项目负责人委任书

致：南通市城市建设工程管理中心

（投标人全称） 法定代表人     代表本单位委任       为           （工程名称）的项目负责人，凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由          代表本单位全面负责。

投标人：               （全称）（盖章）

法定代表人：                  （签字或印鉴）

年      月       日

5、投标人免缴投标保证金信用承诺书

致：南通市城市建设工程管理中心

本公司 (单位)拟参加城建中心2025年度城建项目地质灾害危险性评估、节地评价咨询业务项目的投标，自愿以书面承诺形式替代投标保证金并愿意承担不实承诺的法律责任。

一、项目基本情况

项目名称:

标段名称:

保证金金额:            ，投标有效期:      天，投标有效期延长的，本承诺书有效期相应顺延。

二、本公司 (单位)承诺

(一)符合信用承诺制的办理条件，无不良信用记录或虚假承诺等情形。

(二)在此次招标活动中不发生以下情形:

1.在开标后和投标有效期满之前撤销投标文件；

2.在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与招标人签订合同；

3.与招标人签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

4.法律、法规或部门规章、招标文件等规定的关于不予退还投标保证金的其他要求。

(三)自愿承担不实承诺的法律后果：

1.投标资格无效；

2.将失信行为记录到招标投标信用信息共享平台或公共资源交易服务平台予以公示;给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；违反相关法律法规的，交由相关行政监督部门处理;涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

3.自发现承诺内容失信行为之日起 5个工作日内向招标人补缴投标保证金，逾期补缴的视为失信行为记入信用记录；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

4.招标人依法提起诉讼的，相关诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、申请费、差旅费等）由我公司承担，南通市内各级公共资源交易中心、招标人有权暂缓退付我公司以现金方式缴纳的其他项目保证金，并配合法院执行。

(四)上述承诺是自身真实的意思表示。

申请人 (盖公章 ):

法定代表人:

联系电话:

承诺日期:

年   月   日

城建中心2025年度城建项目

地质灾害危险性评估及节地评价咨询业务

技术标

投标人名称：          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：      年     月     日

城建中心2025年度城建项

目地质灾害危险性评估、节地评价咨询业务

商务标

投标人名称：           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

投 标 函

南通市城市建设工程管理中心：

（一）我方已认真阅读城建中心2025年度城建项目地质灾害危险性评估、节地评价咨询业务的招标文件，并全部响应招标文件中的所有要求。

（二）根据已收到的城建中心2025年度城建项目地质灾害危险性评估、节地评价咨询业务的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经慎重考虑后愿以：单项价格①每个项目地质灾害危险性评估人民币（大写）   （小写：    元）；单项价格②每个项目节地评价人民币（大写）   （小写：       元 ；③每个项目总价（每个项目总价=单项价格①+单项价格②）人民币（大写）              （小写：      元）的投标价格，按招标文件的要求承担本次招标范围内的地质灾害危险性评估、节地评价咨询工作。

（三）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖单位章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

地址：

电话：

日期：    年   月   日

城建中心2025年度城建项

目地质灾害危险性评估、节地评价咨询业务

电子投标文件

投标人名称：           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日